# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА

08 декабря 2016 г.                                                                                               № 1353

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в городском округе Вичуга»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, Распоряжением Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года»,  постановлением администрации городского округа Вичуга от 05.09.2013 г. № 943 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Вичуга» в редакции постановления администрации городского округа Вичуга от 28.12.2015 г. № 1675, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в городском округе Вичуга» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

3. Настоящее постановление  опубликовать в Вестнике органов местного самоуправления и разместить  на официальном сайте администрации городского округа Вичуга.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Вичуга 					   М.Е. КУПРИЯНОВ

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Вичуга от 08.12.2016 г. № 1353

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИЧУГА

1. Паспорт

муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в городском округе Вичуга»

| Наименование программы (далее – Программа) | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Вичуга |
| --- | --- |
| Срок реализации Программы | 2017-2019 гг. |
| Перечень подпрограмм | 1. Строительство инженерных сооружений технического и питьевого водопровода холодного водоснабжения к Комплексу производства р полиэтилентерефталат текстильного назначения (ПЭТФ); 2. Комплексу производства р полиэтилентерефталат текстильного назначения (ПЭТФ); 3. Комплексу производства р полиэтилентерефталат текстильного назначения (ПЭТФ). |
| Администратор Программы | Администрация городского округа Вичуга |
| Исполнители Программы | Администрация городского округа Вичуга |
| Цели Программы | Создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для устойчивого развития промышленности на территории городского округа Вичуга, содействие занятости населения, увеличение объема налоговых поступлений в доходную часть бюджета, насыщение потребительского рынка качественными товарами, работами и услугами. |
| Объемы ресурсного обеспечения Программы | Общий объем бюджетных ассигнований 277 112 070,00 руб., В том числе: 2017 год – 73 440 517,50 руб. 2018 год – 203 671 552,50 руб. 2019 год – 0 руб. - средства НКО «Фонд развития моногородов»: 2017 год – 64 495 988,12 руб. 2018 год – 193 487 974,38 руб. 2019 год – 0 руб. - областной бюджет: 2017 год – 3 394 529,38 руб. 2018 год – 10 183 578,12 руб. 2019 год – 0 руб. - местный бюджет: 2017 год – 5 550 000 руб. 2018 год – 0 руб. 2019 год – 0 руб. |

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы

Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Вичуга» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от   06.10.2003   № 131-ФЗ   "Об   общих   принципах организации  местного   самоуправления   в   Российской Федерации".

Одним из основополагающих мероприятий по оздоровлению монопрофильного муниципального образования – городской округ Вичуга являются обеспечение предприятий-участников  необходимой коммунальной инфраструктурой.

Настоящая Программа является инструментом обеспечения выполнения данного мероприятия.

В целях повышения уровня инвестиционной привлекательности  сформирована площадка под промышленное строительство  Комплекса  производства  полиэтилентерефталат текстильного назначения (далее - Комплекс ПЭТФ), сведения о которой размещены на Международном инвестиционном портале и Интерактивной карте Ивановской области.

Реализация строительства  Комплекса ПЭТФ направлена на формирование зоны территориального развития текстильно-промышленного типа.  Этот проект является проектом-драйвером инновационного текстильно-промышленного кластера, создание которого предусмотрено Стратегией социально-экономического развития Ивановской области.

В соответствии с действующим законодательством, в качестве меры поддержки инвесторов муниципалитет вправе разработать проектно-сметную документацию (далее – ПСД) на объекты инфраструктуры, при этом:

- создание внутриплощадочной инженерной инфраструктуры планируется профинансировать  за счет средств НКО «Фонд развития моногородов», частично за счет средств инвесторов;

- создание внеплощадочных инженерной инфраструктуры индустриального парка планируется профинансировать  за счет средств НКО «Фонд развития моногородов» и средств  бюджета Ивановской области.

Настоящая Программа направлена на создание благоприятных условий для развития промышленности на территории городского округа Вичуга, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в экономическом развитии района, привлечение инвестиций, создание и сохранение рабочих мест, развитие конкуренции, увеличение объема налоговых поступлений в бюджет городского округа Вичуга.

3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы

1.3.1. Основными целями Программы являются:

- создание условий, обеспечивающих дальнейшее развитие сферы производства товаров и услуг, рост налоговых поступлений в бюджет городского округа Вичуга, появление дополнительных рабочих мест и обеспечение занятости населения;

- привлечение инвесторов для реализации перспективных проектов (строительство новых предприятий).

Ключевые направления для инвестирования в текстильном сегменте – текстильные текстурированные нити (ПЭТФ, ПА/ПЭТФ), ткань «Микрофибра», флисовая ткань, отделочное производство;

1.3.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- получение финансовых средств из НКО «Фонд развития моногородов» и бюджета Ивановской области;

- внесение изменений в градостроительную документацию и генеральный план городского округа Вичуга;

- разработка проектно-сметной документации на инженерные сети и сооружения Комплекса ПЭТФ;

- получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации и на инженерные сети и сооружения Комплекса ПЭТФ;

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательств, в том числе: финансовая, информационная, консультационная;

- содействие организации новых предприятий по производству товаров, выполнению работ и оказанию услуг;

- создание условий для организации новых производств;

- создание и сохранение рабочих мест;

- участие в подготовке и переподготовке кадров для Комплекса ПЭТФ;

- популяризация деятельности индустриального парка, формирование среди населения положительного имиджа городского округа Вичуга как центра инновационной текстильной промышленности Ивановской области.

1.3.3. Целевые индикаторы (показатели) реализации Программы:

| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство скважин холодного водоснабжения | единиц | 0 | 5 | 0 |
| 2 | Прокладка сетей технического и питьевого водопровода холодного водоснабжения | км. | 0 | 16,42 | 0 |
| 3 | Строительство канализационной насосной станции. | единиц | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Прокладка напорного канализационного коллектора | км. | 0 | 4,5 | 0 |
| 5 | Уст Установка контрольного колодца для отбора проб частично очищенных стоков и установка узла учета объема отводимых сточных вод | единиц | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Уст Строительство газопровода среднего давления к Комплексу ПЭТФ. | км. | 0 | 11,1 | 0 |

4. Обоснование выделения подпрограмм

Муниципальная Программа реализуется посредством 3 подпрограмм. Подпрограммы предполагают выполнение работ по  холодному водоснабжению, водоотведению, газоснабжению:

1. Строительство инженерных сооружений  и технического и питьевого водопровода холодного водоснабжения к Комплексу ПЭТФ;

2. Строительство инженерных сооружений  и линейных объектов водоотведения к  Комплексу ПЭТФ;

3. Строительство газопровода среднего давления к Комплексу ПЭТФ.

5.  Реализация Программы направлена на получение следующих результатов

1) Увеличение численности промышленных предприятий;

2) Увеличение инвестиционной активности на территории городского округа Вичуга;

3) Увеличение налоговых поступлений в бюджет городского округа Вичуга.

6 .  Основные мероприятия Программы

Мероприятия Программы разработаны исходя из предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Ивановской области форм поддержки моногородов:

1. Строительство инженерных сооружений  и технического и питьевого водопровода холодного водоснабжения к Комплексу ПЭТФ;

2. Строительство инженерных сооружений  и линейных объектов водоотведения к  Комплексу ПЭТФ;

3. Строительство газопровода среднего давления к Комплексу ПЭТФ.

4. Корректировка проектно-сметной документации за счёт средств бюджета городского округа Вичуга

7. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Общее расходование средств на реализацию Программы в целом и ее отдельных подпрограмм, в разбивке по годам реализации Программы и источникам финансирования.

| N п/п | Наименование подпрограммы/источник ресурсного обеспечения | Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятия (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Программа, всего | 73 440 517,50 | 203 671 552,50 | 0 |
| 1.1 | - средства НКО «Фонд развития моногородов» | 64 495 988,12 | 193 487 974,38 | 0 |
| 1.2 | - средства областного бюджета | 3 394 529,38 | 10 183 578,12 | 0 |
| 1.3 | - средства бюджета городского округа Вичуга* | 5 550 000,00 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Строительство инженерных сооружений и технического и питьевого водопровода холодного водоснабжения к Комплексу ПЭТФ» |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма, всего: | 34 006 930,00 | 93 695 790,00 | 0 |
| 2.2 | - средства НКО «Фонд развития моногородов» | 29 670 330,00 | 89 011 000,00 | 0 |
| 2.3 | - средства областного бюджета | 1 561 600,00 | 4 684 790,00 | 0 |
| 2.4 | - средства бюджета городского округа Вичуга* | 2 775 000,00 |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Строительство инженерных сооружений и линейных объектов водоотведения к Комплексу ПЭТФ» |  |  |  |
| 3.1 | Подпрограмма, всего: | 15 072 400,00 | 36 892 200,00 | 0 |
| 3.2 | - средства НКО «Фонд развития моногородов» | 11 682 530,00 | 35 047 590,00 | 0 |
| 3.3 | - средства областного бюджета | 614 870,00 | 1 844 610,00 | 0 |
| 3.4 | - средства бюджета городского округа Вичуга* | 2 775 000,00 |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Строительство газопровода среднего давления к Комплексу ПЭТФ» |  |  |  |
| 4.1 | Подпрограмма, всего: | 24 361 187,50 | 73 083 562,50 | 0 |
| 4.2 | - средства НКО «Фонд развития моногородов» | 23 143 128,12 | 69 429 384,38 | 0 |
| 4.3 | - средства областного бюджета | 1 218 059,38 | 3 654 178,12 | 0 |

* при условии выделения соответствующих финансовых средств из областного бюджета

- Приложение № 1

к муниципальной  программе

городского округа Вичуга

«Комплексное развитие коммунальной

инфраструктуры городского

округа Вичуга»

ПОДПРОГРАММА

«Строительство инженерных сооружений  и технического и питьевого водопровода холодного водоснабжения к Комплексу ПЭТФ».

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Строительство инженерных сооружений и технического и питьевого водопровода холодного водоснабжения к Комплексу ПЭТФ» |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2017-2019 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация городского округа Вичуга |
| Задачи подпрограммы | Строительство инженерных сооружений и технического и питьевого водопровода холодного водоснабжения к Комплексу ПЭТФ |
| Объемы ресурсного обеспечения | На реализацию подпрограммы необходимо 127 702 720 руб., - в том числе за счет НКО «Фонд развития моногородов» 118 681 330 руб. В том числе: 2017 г. - 29 670 330 руб. 2018 г. 89 011 000 руб. 2019 г. - 0 руб. ; - в том числе за счет бюджета Ивановской области 6 246 390 руб. В том числе: 2017 г. - 1 561 600 руб. 2018 г. - 4 684 790 руб. 2019 г. - 0 руб. - в том числе за счет бюджета городского округа Вичуга 2 775 000 руб.* В том числе: 2017 г. - 2 775 000 руб. 2018 г. - 0 руб. 2019 г. - 0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов: 1) Увеличение численности промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории специализированного индустриального парка; 2) Увеличение инвестиционной активности на территории городского округа Вичуга; 3) Увеличение налоговых поступлений в бюджет городского округа Вичуга. |

* при условии выделения соответствующих финансовых средств из областного бюджета

- Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма реализуется посредством выполнения следующих мероприятий:

1.     Строительство скважин холодного водоснабжения.

2.     Прокладка сетей  технического водопровода холодного водоснабжения.

3.     Прокладка сетей  питьевого  водопровода холодного водоснабжения.

4.     Корректировка проектно-сметной документации за счёт средств бюджета городского округа Вичуга

2. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы.

| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство скважин холодного водоснабжения | единиц |  | 5 |  |
| 2 | Прокладка сетей технического и питьевого водопровода холодного водоснабжения | км. |  | 16,42 |  |

3.Ресурсное обеспечение подпрограммы в разбивке по мероприятиям подпрограммы, годам ее реализации в разрезе источников финансирования и исполнителей.

руб.

| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: |  |  | 31 231 930 | 93 695 790 | 0 |
| - средства НКО «Фонд развития моногородов» |  |  | 29 670 330 | 89 011 000 | 0 |
| - средства областного бюджета |  |  | 1 561 600 | 4 684 790 | 0 |
| средства бюджета городского округа Вичуга* |  |  | 2 775 000,00 | 0 | 0 |
|  | Строительство инженерных сооружений и линейных объектов холодного водоснабжения к Комплексу ПЭТФ | Администрация городского округа Вичуга | 31 231 930 | 93 695 790 | 0 |
| 1 | - средства НКО «Фонд развития моногородов» |  | 29 670 330 | 89 011 000 | 0 |
| 2 | - средства областного бюджета |  | 1 561 600 | 4 684 790 | 0 |
| 3 | - средства бюджета городского округа Вичуга* |  | 2 775 000,00 | 0 | 0 |

* при условии выделения соответствующих финансовых средств из областного бюджета

- Приложение № 2

к муниципальной  программе

городского округа Вичуга

«Комплексное развитие коммунальной

инфраструктуры городского

округа Вичуга».

ПОДПРОГРАММА

Строительство инженерных сооружений  и линейных объектов водоотведения

к Комплексу ПЭТФ».

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Строительство инженерных сооружений и линейных объектов водоотведения к Комплексу ПЭТФ». |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2017-2019 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация городского округа Вичуга |
| Задачи подпрограммы | Строительство инженерных сооружений и линейных объектов водоотведения к Комплексу ПЭТФ |
| Объемы ресурсного обеспечения | На реализацию подпрограммы необходимо 51 964 600,00 руб., - в том числе за счет НКО «Фонд развития моногородов» 46 730 120,00 руб. В том числе: 2017 г. - 11 682 530,00 руб. 2018 г. - 35 047 590,00 руб. 2019 г. - 0 руб. ; - в том числе за счет областного бюджета 2 459 480,00 руб. В том числе: 2017 г. - 614 870,00 руб. 2018 г. - 1 844 610,0 руб. 2019 г. - 0 руб. - в том числе за счет бюджета городского округа Вичуга 2 775 000 руб. * В том числе: 2017 г. - 2 775 000 руб. 2018 г. - 0 руб. 2019 г. - 0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов: 1) Увеличение численности промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории специализированного индустриального парка; 2) Увеличение инвестиционной активности на территории городского округа Вичуга; 3) Увеличение налоговых поступлений в бюджет городского округа Вичуга. |

* при условии выделения соответствующих финансовых средств из областного бюджета

- Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма реализуется посредством выполнения следующих мероприятий:

1.     Строительство канализационной насосной станции.

2.     Прокладка напорного канализационного коллектора протяженностью 6,7 км в двухтрубном исполнении.

3.     Установка контрольного колодца для отбора проб частично очищенных стоков и установка узла учета объема отводимых сточных вод.

4.    Корректировка проектно-сметной документации за счёт средств бюджета городского округа Вичуга

2. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы.

| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство канализационной насосной станции. | единиц |  | 1 |  |
| 2 | Прокладка напорного канализационного коллектора | км. |  | 4,5 |  |
| 3 | Уст Установка контрольного колодца для отбора проб частично очищенных стоков и установка узла учета объема отводимых сточных вод | единиц |  | 1 |  |

3.Ресурсное обеспечение подпрограммы в разбивке по мероприятиям подпрограммы, годам ее реализации в разрезе источников финансирования и исполнителей.

руб.

| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: |  |  | 15 072 400,00 | 36 892 200,00 | 0 |
| - средства НКО «Фонд развития моногородов» |  |  | 11 682 530,00 | 11 682 530,00 | 0 |
| - средства областного бюджета |  |  | 614 870,00 | 1 844 610,00 | 0 |
| - средства бюджета городского округа Вичуга |  |  | 2 775 000,00 | 0 | 0 |
|  | Строительство инженерных сооружений и линейных объектов водоотведения к Комплексу ПЭТФ | Администрация городского округа Вичуга | 15 072 400,00 | 36 892 200,00 | 0 |
| 1 | - средства НКО «Фонд развития моногородов» |  | 11 682 530,00 | 35 047 590 | 0 |
| 2 | - средства областного бюджета |  | 614 870,00 | 1 844 610,00 | 0 |
| 3 | - средства бюджета городского округа Вичуга |  | 2 775 000,00 | 0 | 0 |

* при условии выделения соответствующих финансовых средств из областного бюджета

- Приложение № 3

к муниципальной  программе

городского округа Вичуга

«Комплексное развитие коммунальной

инфраструктуры городского

округа Вичуга».

ПОДПРОГРАММА

Строительство газопровода среднего давления к Комплексу ПЭТФ.

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Строительство газопровода среднего давления к Комплексу ПЭТФ». |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2017-2019 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация городского округа Вичуга |
| Задачи подпрограммы | Строительство газопровода среднего давления к Комплексу ПЭТФ |
| Объемы ресурсного обеспечения | На реализацию подпрограммы необходимо 97 444 750 руб., - в том числе за счет НКО «Фонд развития моногородов» 9 2572 512,50 руб. В том числе: 2017 г. - 23 143 128,12 руб. 2018 г. - 69 429 384,38 руб. 2019 г. - 0 руб. ; - в том числе за счет бюджета Ивановской области 4 872 237,50 руб. В том числе: 2017 г. - 1 218 059,38 руб. 2018 г. - 3 654 178,12 руб. 2019 г. - 0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов: 1) Увеличение численности промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории специализированного индустриального парка; 2) Увеличение инвестиционной активности на территории городского округа Вичуга; 3) Увеличение налоговых поступлений в бюджет городского округа Вичуга. |

- Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма реализуется посредством выполнения следующего мероприятия:

1.   Строительство газопровода среднего давления к Комплексу ПЭТФ.

2. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы.

| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уст Строительство газопровода среднего давления к Комплексу ПЭТФ. | км. |  | 11,1 |  |

3.Ресурсное обеспечение подпрограммы в разбивке по мероприятиям подпрограммы, годам ее реализации в разрезе источников финансирования и исполнителей.

руб.

| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: |  |  | 24 361 187,50 | 73 083 562,50 | 0 |
| - средства НКО «Фонд развития моногородов» |  |  | 23 143 128,12 | 69 429 384,38 | 0 |
| - средства областного бюджета |  |  | 1 218 059,38 | 3 654 178,12 | 0 |
|  | Строительство газопровода среднего давления к Комплексу ПЭТФ | Администрация городского округа Вичуга | 24 361 187,50 | 73 083 562,50 | 0 |
| 1 | - средства НКО «Фонд развития моногородов» |  | 23 143 128,12 | 69 429 384,38 | 0 |
| 2 | - средства областного бюджета |  | 1 218 059,38 | 3 654 178,12 | 0 |