# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА

28 ноября 2016 г.                                                                                                  № 1288

О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Вичуга от 15.10.2014 г. №1375

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, постановлением администрации городского округа Вичуга от 05.09.2013 г. № 943 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Вичуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Вичуга от 15.10.2014 г. № 1375 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Вичуга  «Благоустройство городского округа Вичуга»» изменения, изложив приложения к постановлению.

2. Заместителю главы администрации -  начальнику финансового отдела  Кашинцевой Н.В. при формировании бюджета городского округа Вичуга 2016 - 2018 г.г. предусмотреть финансирование мероприятий муниципальной  программы городского округа Вичуга «Благоустройство городского округа Вичуга».

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Вичуга.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта и связи Смирнова В.В.

И.о. главы городского округа Вичуга                                 Д.Н. ДОМАШНИКОВ

Приложение

к постановлению администрации городского округа Вичуга от 28.11.2016 г. № 1288

Приложение

к постановлению администрации городского округа Вичуга  №1375 от 15.10.2014 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА»

1. Паспорт муниципальной Программы

| 1. | Наименование программы | "Благоустройство городского округа Вичуга" |
| --- | --- | --- |
| 2. | Срок реализации программы | 2015 - 2018 годы |
| 3. | Перечень подпрограмм | 1. "Наружное освещение" 2. "Озеленение территорий общего пользования" 3. "Благоустройство территорий общего пользования" |
| 4. | Администратор программы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи |
| 5. | Исполнитель Программы | 1. Финансовый отдел администрации городского округа Вичуга |
|  |  | 2. Администрация городского округа Вичуга |
| 6. | Цель (цели) Программы | 1. Обеспечение условий комфортного проживания населения городского округа Вичуга. 2. Решение проблем благоустройства городского округа Вичуга. 3. Обеспечение экологической безопасности населения и улучшение внешнего вида территории городского округа Вичуга |
| 7. | Целевые индикаторы (показатели) Программы | 1. Количество эксплуатируемых светильников сетей уличного освещения 2. Протяженность эксплуатируемых сетей уличного освещения 3. Количество высаженной цветочной рассады, саженцев деревьев и кустарников 4. Площадь ручной уборки мест массового отдыха населения 5. Количество отремонтированных шахтных питьевых колодцев 6. Количество отловленных безнадзорных животных |
| 8. | Объемы ресурсного обеспечения Программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, всего – 69 669 463,73 руб.: 2015 год – 19 279 463,73 руб.; 2016 год – 17 270 000,00 руб.; 2017 год – 16 560 000,00 руб.; 2018 год – 16 560 000,00 руб.; - областной бюджет: 2015 год – 42 180,00 руб.; 2016 год – 30 000,00 руб.; 2017 год – 0,00 руб.; 2018 год – 0,00 руб.; - бюджет городского округа Вичуга: 2015 год – 19 237 283,73 руб.; 2016 год – 17 240 000,00 руб.; 2017 год – 16 560 000,00 руб.; 2018 год – 16 560 000,00 руб.; |
| 9. | Ожидаемые результаты реализации программы | - обеспечение функционирования сетей уличного освещения; - содержание протяженности сетей наружного освещения; - обеспечение экологической безопасности населения городского округа Вичуга; - повышение уровня благоустройства территории городского округа Вичуга. |

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы.

2.1. Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации Программы

Городское хозяйство является одной из сложнейших сфер в деятельности муниципального образования, которая включает круг вопросов в области организации содержания инженерной инфраструктуры, благоустройства, уличного освещения и содержания прочих объектов благоустройства.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения относится организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, размещение и содержание малых архитектурных форм).

Повышение уровня и качества жизни населения городского округа Вичуга является приоритетной социально-экономической задачей развития городского округа Вичуга, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории городского округа Вичуга - важная социальная задача.

В целях улучшения эстетического облика и поддержания нормальных условий для проживания граждан городского округа Вичуга необходимо своевременное выполнение работ по ремонту сетей наружного освещения.

Необходимость  ускорения развития и совершенствования освещения городского округа Вичуга вызвана значительным ростом количества автомашин, повышением интенсивности движения по дорогам городского округа Вичуга, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы на территории городского округа Вичуга.

На территории городского округа Вичуга в ночное время освещено более 346 улиц и объектов, количество осветительных элементов 2260 штук. Протяженность освещенных улиц в настоящее время составляет  180 км.

Зелёные территории являются объектом внешнего благоустройства и требуют постоянного содержания в чистоте и порядке.

Для улучшения и поддержания состояния зелёных насаждений в условиях городской среды, устранения аварийной ситуации, придания зелёным насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по текущему содержанию зелёных насаждений на территории городского округа Вичуга. Особое внимание следует уделять восстановлению зелёного фонда путём планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

Отлов и содержание безнадзорных животных. Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для человека и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных относятся к санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней животных.

2.2. Описание и оценка основных результатов деятельности администрации городского округа Вичуга и её отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений в сфере реализации Программы, достигнутых к началу реализации Программы.

Благоустройство территорий подразумевает под собой комплекс мероприятий по обеспечению требований к техническому состоянию объектов благоустройства, уровню экологии, санитарному и эстетическому облику городского округа Вичуга.

Содержание, ремонт имеющихся объектов благоустройства в сложившихся условиях является одной из ключевых задач органов местного самоуправления.

Организация благоустройства и озеленения территории городского округа Вичуга подразумевает мероприятия по приобретению цветочной рассады и саженцев деревьев и кустарников, посадке и уходу за цветами, обкоске газонов, обрезке и спилу деревьев.

Также проводятся мероприятия по ремонту и восстановлению сетей уличного освещения.

К началу реализации Программы достигнуто:

- обеспечение качества работы уличного освещения на текущих уровнях;

- сохранение текущего уровня качества и объемов содержания улиц, тротуаров и площадей, территорий общего пользования;

- ежегодное содержание, уход за зелеными насаждениями на территориях общего пользования.

2.3. Анализ проблематики, стоящей перед администрацией городского округа Вичуга и её отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями в сфере реализации Программы

Со значительным ростом количества автомашин в городском округе Вичуга, а также повышением интенсивности движения по дорогам, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы на территории города становится все более сложной проблема охраны окружающей среды, создания нормальных условий для жизнедеятельности человека.

Особо важным остается вопрос обустройства наружного освещения на улицах частного сектора.

Неухоженные парки и скверы, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения городского округа Вичуга.

Значительная часть зеленых насаждений городского округа Вичуга  достигла состояния естественного старения и требует особого ухода либо замены новыми насаждениями.

Основной причиной данной проблемы является отсутствие единого реестра зеленых насаждений города, позволяющего осуществлять контроль за количественными и качественными характеристиками зеленых насаждений. Проведение инвентаризации зеленых насаждений и определение точных границ земельных участков с зелеными насаждениями позволит повысить эффективность управления и планирования работ по озеленению территорий в городском округе Вичуга, доведение уровня обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования до 10 кв. м на человека.

Большинство объектов благоустройства городского округа Вичуга (зоны отдыха, инженерные коммуникации, объекты дорожной инфраструктуры) нуждаются в текущем ремонте.

3. Целевые показатели реализации программы

Таблица 1. Указание целевых индикаторов (показателей) реализации Программы, их отчётных и плановых значений

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2014 год (оценка) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество эксплуатируемых светильников сетей уличного освещения | шт. (свет.) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| 2 | Протяженность эксплуатируемых сетей уличного освещения | км | 180 | 180 | 180 | 180 | 180,0 |
| 3 | Количество высаженной цветочной рассады, саженцев деревьев и кустарников | тыс. ед. | 38,372 | 38,370 | 38,370 | 38,370 | 38,370 |
| 4 | Площадь ручной уборки мест массового отдыха населения | тыс. кв. м | 14,768 | 15,097 | 15,097 | 15,097 | 15,097 |
| 5 | Количество отремонтированных шахтных питьевых колодцев | ед. | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 6 | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 36 | * | * | * | * |

* - Значение индикатора определяется объёмом средств бюджета региона, выделяемым на данные цели.

Приложение 1

к муниципальной программе городского округа Вичуга

"Благоустройство городского округа Вичуга"

Подпрограмма «Наружное освещение»

1. Паспорт подпрограммы

| 1. | Наименование подпрограммы | Наружное освещение |
| --- | --- | --- |
| 2. | Срок реализации подпрограммы | 2016-2018 годы |
| 3. | Исполнитель подпрограммы | 1. Финансовый отдел администрации городского округа Вичуга |
|  |  | 2. Администрация городского округа Вичуга |
| 4. | Задачи подпрограммы | Организация бесперебойного функционирования, развитие сетей уличного освещения городского округа Вичуга |
| 5. | Объемы ресурсного обеспечения: | Общий объем бюджета городского округа Вичуга на 2016-2018 годы: - 40 761 600,00 руб. 2016 год - 13 587 200,00 руб. 2017 год - 13 587 200,00 руб. 2018 год - 13 587 200,00 руб. |
| 6. | Ожидаемые результаты реализации программы | - обслуживать и содержать в технически исправном состоянии сети уличного освещения; - снизить уровень износа сетей уличного освещения; - модернизировать сети уличного освещения; - обеспечить отсутствие задолженности за электроэнергию, потреблённую сетями уличного освещения; - увеличить протяжённость сетей уличного освещения. |

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение работ по организации бесперебойного функционирования (поддержание в технически исправном состоянии,  снижение уровня износа, оплата за потреблённую электроэнергию) развитию (восстановление, повышение энергоэффективности сетей уличного освещения в границах городского округа Вичуга.

На территории города в ночное время освещено более 346 улиц и объектов, количество осветительных элементов 2260 штук. Протяженность освещенных улиц в настоящее время составляет  180 км.

Необходимость  ускорения развития и совершенствования освещения городского округа Вичуга вызвана значительным ростом количества автомашин, повышением интенсивности движения по дорогам городского округа Вичуга, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы на территории городского округа Вичуга.

В целях улучшения эстетического облика и поддержания нормальных условий для проживания граждан города необходимо своевременное выполнение работ по ремонту сетей наружного освещения.

3. Целевые показатели реализации подпрограммы

Таблица 1. Указание целевых индикаторов (показателей) подпрограммы, их отчётных и плановых значений

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество эксплуатируемых светильников сетей уличного освещения | Ед. | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| 2 | Протяженность эксплуатируемых сетей уличного освещения | км | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |

4. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

-  Организация наружного освещения в городском округе Вичуга.

Данное мероприятие включает выполнение следующих видов работ: регистрация и нормированный отпуск объемов электроэнергии, необходимой для освещения улиц городского округа Вичуга, своевременная оплата за электроэнергию, потреблённую сетями уличного освещения.

- Ремонт и текущее содержание объектов уличного освещения.

Данное мероприятие включает выполнение следующих видов работ: текущее содержание объектов уличного освещения, контроль исправности объектов уличного освещения, восстановление объектов уличного освещения, проведение текущего и капитального ремонта  объектов уличного освещения, модернизация объектов уличного освещения.

Срок исполнения мероприятий: 2016-2018 годы.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы (руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия / источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Подпрограмма всего: |  |  | 13 587 200,00 | 13 587 200,00 | 13 587 200,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | 13 587 200,00 | 13 587 200,00 | 13 587 200,00 |
| - областной бюджет |  |  | - | - | - |
| 1. | Организация наружного освещения | Финансовый отдел администрации городского округа Вичуга | 11 655 200,00 | 11 655 200,00 | 11 655 200,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | 11 655 200,00 | 11 655 200,00 | 11 655 200,00 |
| - областной бюджет |  |  | - | - | - |
|  | Организация наружного освещения | Администрация городского округа Вичуга | 0,00 | - | - |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | 0,00 | - | - |
| - областной бюджет |  |  | - | - | - |
| 2. | Ремонт и текущее содержание объектов уличного освещения | Финансовый отдел администрации городского округа Вичуга | 1 748 856,00 | 1 932 000,00 | 1 932 000,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | 1 748 856,00 | 1 932 000,00 | 1 932 000,00 |
| - областной бюджет |  |  | - | - | - |
|  | Ремонт и текущее содержание объектов уличного освещения | Администрация городского округа Вичуга | 183 144,00 | - | - |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | 183 144,00 | - | - |
| - областной бюджет |  |  | - | - | - |

Приложение 2

к муниципальной программе городского округа Вичуга

"Благоустройство городского округа Вичуга"

Подпрограмма "Озеленение территорий общего пользования"

1. Паспорт подпрограммы

| 1. | Наименование подпрограммы | Озеленение территорий общего пользования |
| --- | --- | --- |
| 2. | Срок реализации | 2016 - 2018 годы |
| 3. | Исполнитель мероприятий | 1. Финансовый отдел администрации городского округа Вичуга |
|  |  | 2. Администрация городского округа Вичуга |
| 4. | Задачи подпрограммы | Повышение качества жизни населения, улучшение внешнего вида территории городского округа Вичуга |
| 5. | Объемы ресурсного обеспечения | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, всего – 7 094 600,00 руб., в том числе: 2016 год – 2 698 200,00 руб.; 2017 год – 2 198 200,00 руб.; 2018 год – 2 198 200,00 руб.; - бюджет городского округа Вичуга: 2016 год – 2 698 200,00 руб.; 2017 год – 2 198 200,00 руб. 2018 год – 2 198 200,00 руб.; |
| 6. | Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение уровня благоустройства территории городского округа Вичуга. - улучшение внешнего вида территории городского округа Вичуга. |

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение мероприятия "Озеленение территории общего пользования в городском округе Вичуга", исполнение которого включает в себя:

- благоустройство газонов, цветников, зеленых насаждений;

- санитарная обрезка и побелка стволов древесно-кустарниковой растительности;

- выкашивание газонных территорий;

- уборка опавшей листвы и бытового мусора.

В рамках мероприятия ежегодно проводятся работы по цветочному оформлению территорий общего пользования: обустройство цветников, клумб.

Для повышения качества жизни населения, улучшения внешнего вида территории городского округа Вичуга требуется регулярно проводить работы по благоустройству газонов, цветников, зеленых насаждений; санитарной обрезке и побелке стволов древесно-кустарниковой растительности; выкашиванию газонных территорий и уборке опавшей листвы и бытового мусора.

3. Целевые показатели реализации подпрограммы

Таблица 1. Указание целевых индикаторов (показателей) подпрограммы, их отчётных и плановых значений

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2014 год (оценка) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество высаженной цветочной рассады | тыс. ед. | 38,372 | 38,370 | 38,370 | 38,370 | 38,370 |
| 2 | Площадь ручной уборки мест массового отдыха населения | тыс. кв. м | 14,768 | 15,097 | 15,097 | 15,097 | 15,097 |

4. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение мероприятия "Обустройство и содержание объектов озеленения".

Выполнение мероприятия заключается в благоустройстве газонов, цветников, зеленых насаждений.

В рамках данного мероприятия осуществляются расходы на приобретение цветочной рассады для устройства городских цветников. Потребность в количестве цветочной рассады определяется исходя из площади организованных цветников на территории города (в настоящее время составляет ≈ 1800 кв.м.) и нормы высадки цветочной рассады (зависит от вида растений, в среднем 22 шт./кв. м). Также производятся работы по санитарной обрезке и побелке стволов древесно-кустарниковой растительности; выкашиванию газонных территорий и ручной уборке опавшей листвы и бытового мусора мест массового отдыха населения.

Срок исполнения мероприятия: 2016 - 2018 годы.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

| N п/п | Наименование мероприятия / источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятия (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Подпрограмма всего: |  |  | 2 698 200,00 | 2 198 200,00 | 2 198 200,00 |
| бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  | - | - | - |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | 2 698 200,00 | 2 198 200,00 | 2 198 200,00 |
| 1. | Обустройство и содержание объектов озеленения | Финансовый отдел администрации городского округа Вичуга | 2 198 200,00 | 2 198 200,00 | 2 198 200,00 |
| бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  | - | - | - |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | 2 198 200,00 | 2 198 200,00 | 2 198 200,00 |
|  | Обустройство и содержание объектов озеленения | Администрация городского округа Вичуга | 500 000,00 | - | - |
| бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  | - | - | - |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | 500 000,00 | - | - |

Приложение 3

к муниципальной программе городского округа Вичуга

"Благоустройство городского округа Вичуга"

Подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования "

1. Паспорт подпрограммы

| 1. | Наименование подпрограммы | Благоустройство территорий общего пользования |
| --- | --- | --- |
| 2. | Срок реализации подпрограммы | 2016 - 2018 годы |
| 3. | Исполнители подпрограммы | 1. Финансовый отдел администрации городского округа Вичуга |
|  |  | 2. Администрация городского округа Вичуга |
| 4. | Задачи подпрограммы | Организация благоустройства территории общего пользования, повышение уровня экологии, поддержание санитарного и эстетического облика городского округа Вичуга |
| 5. | Объемы ресурсного обеспечения | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, всего - 2 533 800,00 руб.: 2016 год – 984 600,00 руб.; 2017 год – 774 600,00 руб.; 2018 год – 774 600,00 руб.; - областной бюджет: 2016 год – 30 000,00 руб.; 2017 год – 0,00 руб.; 2018 год – 0,00 руб.; - бюджет городского округа Вичуга: 2016 год – 954 600,00 руб.; 2017 год – 774 600,00 руб. 2018 год – 774 600,00 руб.; |
| 6. | Ожидаемые результаты реализации программы | - содержание муниципальных территорий общего пользования городского округа Вичуга, - обеспечение экологической безопасности населения городского округа Вичуга - улучшение внешнего вида территории городского округа Вичуга. |

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Выполнение прочих работ по благоустройству территорий подразумевает комплекс мероприятий по обеспечению требований к техническому состоянию объектов благоустройства, уровню экологии, санитарному и эстетическому облику городского округа Вичуга:

- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (тротуаров, скамеек, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, лестниц и т.п.);

- газоснабжение мемориальных сооружений с "Вечным огнем" и подготовка к праздничным мероприятиям городского округа Вичуга;

- ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих канав;

- обеспечение экологической безопасности населения: ликвидация стихийных свалок, вывоз мусора при проведении субботников.

Благоустройство территорий общего пользования также включает в себя мероприятия по содержанию кладбищ и осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

3.  Целевые показатели реализации подпрограммы

Таблица 1. Указание целевых индикаторов (показателей) подпрограммы, их отчётных и плановых значений

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2014 год (оценка) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь ручной уборки мест массового отдыха населения | тыс. кв. м | 14,768 | 14,768 | 14,768 | 14,768 | 14,768 |
| 2 | Количество отремонтированных шахтных питьевых колодцев | ед. | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 3 | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 36 | * | * | * | * |

* - Значение индикатора определяется объёмом средств бюджета региона, выделяемым на данные цели.

4. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1) Благоустройство территорий общего пользования.

Данное мероприятие включает следующие работы: ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования; газоснабжение мемориальных сооружений с "Вечным огнем" и подготовка к праздничным мероприятиям городского округа Вичуга; ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих канав; обеспечение экологической безопасности населения: ликвидация стихийных свалок, вывоз мусора при проведении субботников.

2) Предоставление субсидий организациям на возмещение затрат, связанных с содержанием городских кладбищ.

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить круглогодичное содержание территорий общего пользования городских кладбищ.

3) Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Мероприятие предполагает исполнение переданного городскому округу Вичуга полномочия Ивановской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с Законом Ивановской области от 16.04.2013 N 21-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Срок исполнения мероприятия: 2016 - 2018 годы.

5. Ресурсное обеспечение программы

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

| N п/п | Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятия (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Подпрограмма всего: |  |  | 984 600,00 | 774 600,00 | 774 600,00 |
| бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  | 30 000,00 | - | - |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | 954 600,00 | 774 600,00 | 774 600,00 |
| 1 | Благоустройство территорий общего пользования | Финансовый отдел администрации городского округа Вичуга | 0,00 | 535 900,00 | 535 900,00 |
| бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  | - | - | - |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | 0,00 | 535 900,00 | 535 900,00 |

|  | Благоустройство территорий общего пользования | Администрация городского округа Вичуга | 715 900,00 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  | - | - | - |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | 715 900,00 | - | - |
| 2 | Предоставление субсидий организациям на возмещение затрат, связанных с содержанием городских кладбищ | Финансовый отдел администрации городского округа Вичуга | 238 700,00 | 238 700,00 | 238 700,00 |
| бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  | - | - | - |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | 238 700,00 | 238 700,00 | 238 700,00 |
|  | Предоставление субсидий организациям на возмещение затрат, связанных с содержанием городских кладбищ | Администрация городского округа Вичуга | 0,00 | - | - |
| бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  | - | - | - |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | 0,00 | - | - |
| 3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Финансовый отдел администрации городского округа Вичуга | 30 000,00 | - | - |
| бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет: |  |  | 30 000,00 | - | - |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | - | - | - |