# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА

07 октября 2016 г.                                                                                                № 1075

О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Вичуга от 15.10.2014 г. № 1371

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, постановлением администрации городского округа Вичуга от 05.09.2013 г. № 943 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Вичуга», руководствуясь Уставом городского округа Вичуга, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Вичуга от 15.10.2014 г. № 1371 «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Вичуга» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Вичуга.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Вичуга                                             М.Е. КУПРИЯНОВ

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Вичуга  от 07.10.2016 г. № 1075

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Вичуга  от  15.10.2014 г.   № 1371

- Паспорт муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Вичуга»

| Наименование программы | Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Вичуга |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2015 - 2018 годы |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы: 1. Обеспечение жильем молодых семей. 2. Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования. 3. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда. 4. Организация льготного банного обслуживания. 5. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. |
| Администратор программы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга. |
| Исполнители программы | Администрация городского округа Вичуга Финансовый отдел администрации городского округа Вичуга; Комитет по управлению имуществом городского округа Вичуга. |
| Цель (цели) программы | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством. Повышение эффективности организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда. Возмещение потерь организациям, оказывающим услуги по помывке в общих отделениях бань, возникших вследствие предоставления льготного банного обслуживания. Предоставление специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа. |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | 1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов. 2. Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования. 3. Количество многоквартирных жилых домов, на которых необходимо выполнить капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда. 4. Число посещений общих отделений бань. 5.Число специализированных жилых помещений, предоставленных по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа. 6. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены жилые помещения по договорам найма. |
| Объем ресурсного обеспечения программы | Программа, всего: 2015 год – 22 798 437,44 руб. 2016 год - 4 766 895 руб. 2017 год – 4 335 000 руб. 2018 год – 4 335 000 руб. в том числе: бюджет городского округа Вичуга 2015 год – 7 306 334,15 руб. 2016 год - 3 581 700 руб. 2017 год – 4 335 000 руб. 2018 год – 4 335 000 руб. областной бюджет 2015 год – 12 018 734,64 руб. 2016 год - 1 185 195 руб. 2017 год - 0 руб. 2018 год - 0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. За период реализации Подпрограммы к 2018 году 10 молодых семей городского округа Вичуга улучшат свои жилищные условия 2.Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования. 3.Выполнение мероприятий направленных на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда – ремонт крыш, перекрытий, фундаментов, фасадов, инженерных систем и других строительных конструкций и оборудования. 4. Возместить потери организаций, оказывающих услуги по помывке в общих отделениях бань порядка 41 тысячи горожан, возникшие вследствие предоставления льготного банного обслуживания, тем самым сохранить на доступном для горожан уровне оплату услуг общих отделений бань и обеспечить ежедневную работу общественных бань. 5. Обеспечение предоставления специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа. |

II. Анализ текущей ситуации в сфере реализации

муниципальной программы

.

  - Обеспечение жильем молодых семей

Обеспечение жильем молодых семей - один из инструментов решения демографических проблем городского округа Вичуга. На протяжении многих лет для городского округа  Вичуга остается характерной естественная убыль населения.  Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы должна стать основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлиять на улучшение демографической ситуации в городском округе. На решение этих вопросов направлены мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей". В результате выполненной работы (2011-2015г.г.) жилищные условия улучшила 81 молодая семья, которым предоставлены социальные выплаты на приобретение жилых помещений. Несмотря на достигнутые результаты, проблема обеспечения жильем молодых семей остается актуальной.

- 2.2.         Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования

Вопрос обеспечения  жильём  граждан, проживающих на территории городского округа  Вичуга имеет очень важное значение. За последнее десятилетие в жилищной сфере городского округа Вичуга  произошли серьезные изменения. В результате приватизации жилищного фонда сформировался и быстро развивается рынок вторичного жилья. Неполная обеспеченность населения жильем обусловлена недостаточно высокими доходами граждан, необходимыми для приобретения жилья, ростом стоимости жилья на вторичном рынке. Для улучшения такой ситуации в городском  округе  используется механизм участия граждан в реализации муниципальной программы городского округа Вичуга   «Государственная  и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования».  Для расширения направлений использования гражданами предоставляемой субсидии, в подпрограмму были внесены изменения, позволяющие использовать субсидии на оплату первоначального взноса или на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам, привлеченным в целях приобретения жилого помещения на основании договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, а также на погашение основного долга и уплату процентов по рефинансированным кредитам.

2.3. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда.

В настоящее время техническое состояние многих многоквартирных домов в городском округе Вичуга не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда. Главная причина плохого состояния многоквартирного жилищного фонда — многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания и достигший критического уровня «недоремонт» домов. Актуальность принятия настоящей подпрограммы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с неудовлетворительным техническим состоянием некоторых объектов жилого фонда, экономические — с высокими эксплуатационными затратами на его содержание. В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.  Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

2.4. Организация льготного банного обслуживания.

Подпрограммой предусмотрено предоставление субсидии организациям, расположенным на территории городского округа Вичуга, оказывающим услуги по помывке в общих отделениях бань, на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку, установленным органами местного самоуправления.

Финансовое обеспечение возмещения недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку, установленным органами местного самоуправления, осуществляется за счет средств бюджета города посредством предоставления субсидий организациям, оказывающим услуги по помывке в общих отделениях бань. Порядок субсидирования устанавливается постановлением городского округа Вичуга.

2.5. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

Реализация подпрограммы позволит выполнить обязательства по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

Подпрограмма  направлена на реализацию государственного полномочия Ивановской области, переданного на муниципальный уровень Законом Ивановской области от 14.03.1997 N 7-ОЗ (ред. от 29.12.2012) "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ивановской области". В рамках подпрограммы  планируется приобретение на городском рынке недвижимости жилых помещений (жилые дома, квартиры), расположенных на территории городского округа Вичуга и благоустроенных применительно к условиям городского округа Вичуга, а также отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, общей площадью не менее 20 квадратных метров и не более 40 квадратных метров.

- Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы.

Целью  реализации муниципальной программы является дальнейшее поступательное развитие городского округа Вичуга по обеспечению доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Вичуга.

Реализация Программы направлена на достижение следующих целей и результатов:

1) Стимулирование развития жилищного строительства.

Основной вклад в достижение данной цели обеспечит государственная поддержка реализации проектов обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, проектов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

2) Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования.

Данная цель будет достигаться за счет государственной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования, а также реализации мер по обеспечению жильем молодых семей;

3) Повышение эффективности организации строительства, реконструкции и капитального ремонта.

4) Организация льготного банного обслуживания.

Данная цель предусматривает возмещение потерь организациям, оказывающих услуги по помывке в общих отделениях бань

5) Предоставление  специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Вместе с тем, достижение указанных результатов будет невозможно без соответствующего софинансирования расходов со стороны бюджета Ивановской области.

4. Целевые показатели, характеризующие ожидаемые

результаты реализации муниципальной программы.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов | семей | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования | семей | 5 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Количество многоквартирных жилых домов, на которых необходимо выполнить капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда | единиц | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Число посещений общих отделений бань | посещений | 41000 | 41000 | 41050 | 41100 |
| 5 | Число специализированных жилых помещений, предоставленных по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | единиц | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены жилые помещения по договорам найма | человек | 4 | 2 | 0 | 0 |

Муниципальная программа реализуется посредством  пяти подпрограмм:

1. Обеспечение жильем молодых семей;

2. Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования;

3. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда;

4. Организация льготного банного обслуживания;

5. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

- Приложение № 1

к муниципальной  программе

городского округа Вичуга

"Обеспечение доступным и комфортным жильем,

объектами инженерной инфраструктуры

и услугами жилищно-коммунального хозяйства

населения городского округа Вичуга"

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

- 1. Паспорт подпрограммы

| 1. | Наименование подпрограммы | Обеспечение жильем молодых семей |
| --- | --- | --- |
| 2. | Срок реализации подпрограммы | 2016 - 2018 годы |
| 3. | Исполнитель подпрограммы | Комитет по управлению имуществом городского округа Вичуга |
| 4. | Задача подпрограммы | Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| 5. | Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2016 год – 0 руб. 2017 год – 0 руб. 2018 год – 0 руб. - бюджет городского округа Вичуга: 2016 год – 0 руб. 2017 год – 0 руб. 2018 год – 0 руб. |
| 6. | Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - За период реализации Подпрограммы к 2018 году улучшат свои жилищные условия, в том числе: - в 2016 году – 0 молодых семей, - в 2017 году – 0 молодых семей, - в 2018 году – 0 молодых семей. При получении городским округом Вичуга субсидий из федерального и областных бюджетов на реализацию настоящей Подпрограммы, число молодых семей, получивших государственную поддержку в решении жилищной проблемы, будет уточняться. |

2. Характеристика мероприятий подпрограммы

Настоящая подпрограмма предусматривает продолжение реализации муниципальной программы городского округа Вичуга "Обеспечение жильем молодых семей", утвержденной постановлением администрации городского округа Вичуга № 136 от 06.02.2014г., прекращающей действие с 1 января 2015 года.

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующего мероприятия:

- Обеспечение жильем молодых семей.

Мероприятие подразумевает предоставление молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий:

- социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;

- дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного и более ребенка. Размер дополнительной социальной выплаты составляет 5% расчетной (средней) стоимости жилья, рассчитанной в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, использованной при расчете размера социальной выплаты.

Порядок предоставления указанных выплат устанавливается постановлением администрации городского округа Вичуга.

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет:

- бюджетных ассигнований бюджета городского округа Вичуга;

- субсидии областного бюджета, предоставленной бюджету городского округа Вичуга в целях предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения;

- бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Перечень административных процедур, осуществляемых в рамках реализации подпрограммы:

- организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач мероприятия;

- прием документов от семей, изъявивших желание получить социальную выплату в рамках мероприятия;

- участие в конкурсном отборе муниципальных образований Ивановской области в целях получения субсидии для софинансирования реализации мероприятия;

- заключение соглашения о реализации подпрограммы с Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области;

- заключение соглашения с банком, отобранным для обслуживания средств социальных выплат молодых семей – участников подпрограммы;

- подготовка предложений по объемам финансирования подпрограммы из средств бюджета городского округа Вичуга  на очередной финансовый год;

- формирование списков молодых семей - участников подпрограммы;

- признание молодых семей имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

- признание семей нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- оформление и выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

- предоставление отчетов об использовании бюджетных средств, выделенных на предоставление социальных выплат;

- установление норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилых помещений для расчета размера социальных выплат на приобретение жилья.

Срок выполнения мероприятия  подпрограммы: 2016 - 2018 год.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы,

характеризующие мероприятия подпрограммы с расшифровкой значений

по годам реализации подпрограммы.

Таблица 1.

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) подпрограммы | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов (за год) | семей | 0 | 0 | 0 |

- Ресурсное обеспечение подпрограммы в разбивке по мероприятиям подпрограммы, годам ее реализации в разрезе источников финансирования и исполнителей.

- Таблица 2.

руб.

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| -бюджет городского округа Вичуга |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| -федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения |  | Комитет по управлению имуществом городского округа Вичуга | 0 | 0 | 0 |

- Приложение № 2

к муниципальной  программе

городского округа Вичуга

"Обеспечение доступным и комфортным жильем,

объектами инженерной инфраструктуры

и услугами жилищно-коммунального хозяйства

населения городского округа Вичуга"

- ПОДПРОГРАММА

- «Государственная и муниципальная поддержка  граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»

1. Паспорт подпрограммы

| 1. | Наименование подпрограммы | Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования |
| --- | --- | --- |
| 2. | Срок реализации подпрограммы | 2016 - 2018 годы |
| 3. | Исполнитель подпрограммы | Комитет по управлению имуществом городского округа Вичуга |
| 4. | Задача подпрограммы | Улучшение жилищных условий заявленных в подпрограмме категорий граждан (участников подпрограммы), признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. |
| 5. | Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2016 год – 0 руб. 2017 год – 261 300 руб. 2018 год – 261 300 руб. бюджет городского округа Вичуга: 2016 год – 0 руб. 2017 год – 261 300 руб. 2018 год – 261 300 руб. |
| 6. | Ожидаемые результаты реализации подрограммы | За период реализации подпрограммы к 2018 году 8 семей городского округа Вичуга улучшат свои жилищные условия, в том числе: в 2016 году – 0 семей, в 2017 году – 4 семьи, в 2018 году – 4 семьи. При получении городским округом Вичуга субсидии из областного бюджета на реализацию настоящей подпрограммы, число семей, улучшивших свои жилищные условия, будет уточняться. |

2. Характеристика мероприятий подпрограммы.

Настоящая подпрограмма предусматривает продолжение реализации незавершенных мероприятий муниципальной программы  городского округа Вичуга "Государственная  и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования ", утвержденной постановлением администрации городского округа Вичуга  № 135 от 06.02.2014г.

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующего мероприятия:

1. Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)Поддержка  граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования.

В рамках мероприятия предоставляются:

- субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита, привлекаемого в целях приобретения на основании договора купли-продажи жилого помещения, договора участия в долевом строительстве, договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве или строительства (реконструкции) индивидуального жилого дома;

- субсидии на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному), привлеченному в целях приобретения на основании договора участия в долевом строительстве, договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве или строительства (реконструкции) индивидуального жилого дома;

- субсидии на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному), привлеченному до 01.08.2011 в целях приобретения на основании договора купли-продажи жилого помещения;

- дополнительные субсидии за счет средств бюджета городского округа Вичуга в размере 5 процентов расчетной стоимости жилья, определяемой в соответствии с Порядком предоставления субсидий гражданам - участникам подпрограммы на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному), привлеченному в целях приобретения жилого помещения на основании договора участия в долевом строительстве или договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве.

Порядок и условия предоставления субсидий установлены постановлением администрации городского округа Вичуга.

Финансовое обеспечение подпрограммы  осуществляется за счет:

- бюджетных ассигнований  бюджета городского округа Вичуга;

- субсидии областного бюджета, предоставленной бюджету городского округа Вичуга в целях предоставления гражданам субсидий для оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или субсидий на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному).

Перечень административных процедур, осуществляемых в рамках реализации подпрограммы:

- организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач мероприятия;

- формирование списков семей (граждан) - участников подпрограммы;

- прием документов от семей (граждан) - претендентов на участие в подпрограмме;

- признание семей (граждан) нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- оформление и выдача семьям (гражданам) в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному));

- предоставление отчетов об использовании бюджетных средств, выделенных на предоставление социальных выплат;

- установление норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилых помещений для расчета размера социальных выплат на приобретение жилья.

Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2018 годы.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

- Таблица 1.

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) подпрограммы | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (за год) | семей | 0 | 4 | 4 |

- Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Таблица 2.                                                                                                                          (руб.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  | 0 | 261 300 | 261 300 |
| -бюджет городского округа Вичуга |  |  | 0 | 261 300 | 261 300 |
| -областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) | Комитет по управлению имуществом городского округа Вичуга | 0 | 261 300 | 261 300 |

- Приложение № 3

к муниципальной  программе

городского округа Вичуга

"Обеспечение доступным и комфортным жильем,

объектами инженерной инфраструктуры

и услугами жилищно-коммунального хозяйства

населения городского округа Вичуга"

ПОДПРОГРАММА

«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда». |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2016-2018 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация городского округа Вичуга Финансовый отдел администрации городского округа Вичуга |
| Задачи подпрограммы | Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда |
| Объемы ресурсного обеспечения | На реализацию подпрограммы необходимо 5 504100 руб., в том числе за счет бюджета городского округа Вичуга 5 504 100 руб. В том числе: 2016 г. - 1 436 700 руб. 2017 г. - 2 033 700 руб. 2018 г. - 2 033 700 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит привести в соответствие с нормативными требованиями объекты муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт. |

- Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма реализуется посредством выполнения следующего мероприятия:

1) Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда.

Подпрограммой предусмотрено выполнение  мероприятий направленных на  капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда – ремонт крыш, перекрытий, фундаментов, фасадов, инженерных систем и других строительных конструкций и оборудования.

Данные мероприятия направлены на предотвращение аварийных ситуаций, приведение общего имущества многоквартирных домов в нормативное состояние, улучшение условий проживания жителей многоквартирных домов. Качественным результатом реализации подпрограммы является обеспечение безопасности эксплуатации объектов жилищного фонда городского округа Вичуга.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы.

| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество многоквартирных жилых домов, на которых необходимо выполнить капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда | единиц | 3 | 4 | 4 |

Адресный список многоквартирных домов по адресам и видам работ определяется ежегодно по результатам обследований и разрабатывается совместно с управляющими организациями, председателями ТСЖ и т.д.

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы в разбивке по мероприятиям подпрограммы, годам ее реализации в разрезе источников финансирования и исполнителей.

тыс. руб.

| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: |  |  | 1 436 700 | 2 033 700 | 2 033 700 |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | 1 436 700 | 2 033 700 | 2 033 700 |
| - областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда | Финансовый отдел администрации городского округа Вичуга | 213 848 | 2 033 700 | 2 033 700 |
|  | - бюджет городского округа Вичуга |  | 213 848 | 2 033 700 | 2 033 700 |
|  | - областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда | Администрация городского округа Вичуга | 1 222 852 | 0 | 0 |
|  | - бюджет городского округа Вичуга |  | 1 222 852 | 0 | 0 |
|  | - областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |

- Приложение № 4

к муниципальной  программе

городского округа Вичуга

"Обеспечение доступным и комфортным жильем,

объектами инженерной инфраструктуры

и услугами жилищно-коммунального хозяйства

населения городского округа Вичуга"

ПОДПРОГРАММА

«Организация льготного банного обслуживания»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Организация льготного банного обслуживания». |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2016-2018 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация городского округа Вичуга Финансовый отдел администрации городского округа Вичуга, |
| Задачи подпрограммы | Возмещение потерь организациям, оказывающих услуги по помывке в общих отделениях бань, возникшие вследствие предоставления льготного банного обслуживания. |
| Объемы ресурсного обеспечения | На реализацию подпрограммы необходимо 6 135 000 руб., в том числе за счет бюджета городского округа Вичуга 6 135 000 тыс. руб. В том числе: 2016 г. - 2 055 000 руб. 2017 г. - 2 040 000 руб. 2018 г. - 2 040 000 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит возместить потери организаций, оказывающих услуги по помывке в общих отделениях бань, возникшие вследствие предоставления льготного банного обслуживания, тем самым сохранить на доступном для горожан уровне оплату услуг общих отделений бань и обеспечить ежедневную работу общественных бань. |

2.Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма реализуется посредством выполнения следующих мероприятий:

1) Предоставление субсидий организациям, расположенным на территории городского округа Вичуга, оказывающим услуги по помывке в общих отделениях бань, на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку;

2) Предоставление субсидий организациям, расположенным на территории городского округа Вичуга, оказывающим услуги по помывке в общих отделениях бань, на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льгот председателям уличных и домовых комитетов.

Подпрограммой предусмотрено предоставление субсидии организациям, расположенным на территории городского округа Вичуга, оказывающим услуги по помывке в общих отделениях бань, на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку, установленным органами местного самоуправления.

Финансовое обеспечение возмещения недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку, установленным органами местного самоуправления, осуществляется за счет средств бюджета города посредством предоставления субсидий организациям, оказывающим услуги по помывке в общих отделениях бань. Порядок субсидирования устанавливается постановлением городского округа Вичуга.

Основным направлением деятельности подпрограммы является возмещение потерь организациям, оказывающих услуги по помывке в общих отделениях бань, возникшие вследствие предоставления льготного банного обслуживания.

Реализация подпрограммы позволит возместить потери организаций, оказывающих услуги по помывке в общих отделениях бань, возникшие вследствие предоставления льготного банного обслуживания, тем самым сохранить на доступном для горожан уровне оплату услуг общих отделений бань и обеспечить ежедневную работу общественных бань.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы.

- Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число посещений общих отделений бань | посещений | 41000 | 41050 | 41100 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы.

руб.

| N |  | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма, всего |  |  |  | 2 055 000 | 2 040 000 | 2 040 000 |
|  | - бюджет городского округа Вичуга |  |  |  | 2 055 000 | 2 040 000 | 2 040 000 |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | Предоставление субсидий организациям, расположенным на территории городского округа Вичуга, оказывающим услуги по помывке в общих отделениях бань, на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку |  | Финансовый отдел администрации городского округа Вичуга | 2 010 000 | 2 010 000 | 2 010 000 |
|  | 2 | Предоставление субсидий организациям, расположенным на территории городского округа Вичуга, оказывающим услуги по помывке в общих отделениях бань, на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льгот председателям уличных и домовых комитетов |  | Финансовый отдел администрации городского округа Вичуга | 45 000 | 30 000 | 30 000 |

- Приложение № 5

к муниципальной  программе

городского округа Вичуга

"Обеспечение доступным и комфортным жильем,

объектами инженерной инфраструктуры

и услугами жилищно-коммунального хозяйства

населения городского округа Вичуга"

Подпрограмма "Предоставление жилых помещений

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,

лицам из их числа по договорам найма

специализированных жилых помещений"

1. Паспорт подпрограммы

| 1. | Наименование подпрограммы | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
| --- | --- | --- |
| 2. | Срок реализации подпрограммы | 2016-2018 г.г. |
| 3. | Исполнитель подпрограммы | Комитет по управлению имуществом городского округа Вичуга |
| 4. | Задача подпрограммы | предоставление специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа. |
| 5. | Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | На реализацию подпрограммы необходимо 1 185 195 руб. В том числе: 2016 г. - 1 185 195 руб. 2017 г. - 0 руб. 2018 г. - 0 руб. В том числе: за счет средств федерального бюджета 1 185 195 руб. 2016 г. - 1 185 195 руб. 2017 г. - 0 руб. 2018 г. - 0 руб. за счет средств областного бюджета 0 руб. 2016 г. - 0 руб. 2017 г. - 0 руб. 2018 г. - 0 руб. за счет средств бюджета городского округа 0 тыс. руб. 2016 г. - 0 руб. 2017 г. - 0 руб. 2018 г. - 0 руб. |
| 6. | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы обеспечит предоставление 2 специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа. |

2.Характеристика мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма реализуется посредством выполнения следующего мероприятия:

1. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

Мероприятие направлено на реализацию государственного полномочия Ивановской области, переданного на муниципальный уровень Законом Ивановской области от 14.03.1997 N 7-ОЗ (ред. от 29.12.2012) "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ивановской области".

В рамках мероприятия планируется приобретение на городском рынке недвижимости жилых помещений (жилые дома, квартиры), расположенных на территории городского округа Вичуга и благоустроенных применительно к условиям городского округа Вичуга, а также отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, общей площадью не менее 20 квадратных метров и не более 40 квадратных метров. Право собственности муниципального образования городской округ Вичуга на приобретенные жилые помещения подлежит государственной регистрации. Указанные жилые помещения предоставляются по договорам найма специализированных жилых помещений лицам, указанным в выписке из сводного списка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, ведение которого осуществляет Департамент социальной защиты населения Ивановской области.

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет субвенций областного бюджета, предоставляемых бюджетам городских округов и поселений, входящих в состав территорий муниципальных районов, на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

Расходование субвенций и предоставление жилых помещений проводится в соответствии с порядком расходования субвенции на осуществление  переданных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, утвержденным постановлением администрации городского округа Вичуга № 597а от 28.06.2011, и порядком предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденным постановлением администрации городского округа Вичуга № 1321 от 03.12.2013.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы.

Таблица 1.

| В ходе реализации подпрограммы возможно возникновение риска недостижения запланированных показателей в связи с изменением стоимости благоустроенных жилых помещений на рынке жилья. N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число специализированных жилых помещений, предоставленных по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | единиц | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены жилые помещения по договорам найма | человек | 2 | 0 | 0 |

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы.

- Таблица 2.

руб.

| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: |  |  | 1 185 195 | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет |  |  | 1 185 195 | 0 | 0 |
|  | - предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Комитет по управлению имуществом городского округа Вичуга | 1 185 195 | 0 | 0 |