# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА

25 октября 2022 г.                                                                                                  № 922

Об утверждении муниципальной программы

«Проведение комплексных кадастровых работ на территории

городского округа Вичуга»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Вичуга от 19.09.2019 №705 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Вичуга», руководствуясь Уставом городского округа Вичуга, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа Вичуга» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике органов местного самоуправления городского округа Вичуга и разместить на официальном сайте администрации городского округа Вичуга в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, председателя комитета по управлению имуществом городского округа Вичуга Мочных В.В.

Глава городского округа Вичуга                                                          П.Н. Плохов

- Приложение

к постановлению администрации

городского округа Вичуга от 25.10.2022 г. № 922

# Муниципальная программа

«Проведение комплексных кадастровых работ

на территории городского округа Вичуга»

### 1. Паспорт Программы

| Наименование программы | Проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа Вичуга |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2023 - 2025 годы |
| Перечень подпрограмм | Проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа Вичуга |
| Администратор программы | Комитет по управлению имуществом городского округа Вичуга |
| Исполнитель программы | Комитет по управлению имуществом городского округа Вичуга |
| Цели программы | Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными участками, расположенными на территории городского округа Вичуга |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | 1. Доля от количества вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное и иное строительство на территории городского округа Вичуга, включенных в Перечень кадастровых кварталов и планируемых к проведению кадастровых работ в определенный период. 2. Доля объектов недвижимости в кадастровых кварталах, включенных в Перечень и вовлеченных в оборот в установленный период, от общего количества учтенных объектов недвижимости. 3. Количество внесенных в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах земельных участков городского округа Вичуга. 4. Количество внесенных в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объектах недвижимости городского округа Вичуга |
| Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем ресурсного обеспечения - 892000,00 руб., в том числе: 2023 год - 316000,00 руб., 2024 год - 332000,00 руб., 2025 год - 244000,00 руб. в том числе: - бюджет городского округа Вичуга всего – 44600,00 руб., в том числе: 2023 год - 15800,00 руб., 2024 год - 16600,00 руб., 2025 год - 12200,00 руб.; - средства областного бюджета – 847400,00 руб., в том числе: 2023 год - 300200,00 руб., 2024 год - 315400,00 руб., 2025 год - 231800,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Увеличение количества внесенных в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах земельных участков городского округа Вичуга до 64 единиц. 2. Увеличение количества внесенных в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объектах недвижимости о фактической площади, расположенных на территории городского округа Вичуга, до 107 единиц |

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  Программы

Муниципальная программа «Проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа Вичуга» на 2023 - 2025 годы (далее - Программа) предусматривает реализацию мероприятий, направленных на уточнение местоположения границ земельных участков, образование земельных участков общего пользования, исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ объектов недвижимости для повышения эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными участками, расположенными на территории городского округа Вичуга.

Проблемами в реализации Программы является:

- отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков, расположенных на территории городского округа Вичуга, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о границах земельных участков общего пользования.

В целях решения, в том числе и указанных проблем, Постановлением Правительства Ивановской области от 31.12.2014 №606-п утверждена государственная программа Ивановской области "Управление имуществом Ивановской области и земельными ресурсами", в рамках которой предусмотрены мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ на территории Ивановской области. В рамках реализации указанной программы предусмотрено проведение комплексных кадастровых работ на территории Ивановской области.

По сведениям публичной кадастровой карты Федеральной службы кадастра и картографии по состоянию на 12.10.2022 на территории городского округа Вичуга внесены сведения на ранее учтенные земельные участки в количестве 14178 участков, сведения о местоположении границ из которых на 8197 участков отсутствуют. Также 9486 объектов недвижимости являются ранее учтенными, сведения о местоположении границ которых на 8774 объектов отсутствуют.

В целях решения обозначенных проблем на территории городского округа Вичуга, необходимо принятие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, результатом которых будет проведение комплексных кадастровых работ.

Мероприятия муниципальной программы направлены на выполнение учетно-регистрационных работ, что позволит иметь юридически значимую и экономически обоснованную базу для исчисления земельного налога и имущественного налога, а также для начисления арендной платы за использование земельных участков.

В настоящее время у граждан есть возможность официально оформить используемые участки, а соответственно, впоследствии ими распоряжаться. Если в ходе комплексных кадастровых работ выяснится, что используемая площадь земельного участка больше, чем предусмотрено данными в Едином государственном реестре недвижимости, при соблюдении всех критериев разницу можно будет узаконить, при условии расположения земельного участка в единой территориальной зоне. Проведение комплексных кадастровых работ направлено на уточнение площади существующих участков и поддержку собственников, которые на протяжении многих лет использовали земли без уточненных границ.

Упрощение процедуры проведения комплексных кадастровых работ в целом благотворно скажется на положении собственников земельных участков.

Земельные участки, сведения о границах которых содержатся в государственном кадастре недвижимости, позволяют рассчитывать налоговую базу исходя из фактического землепользования. Комплексные кадастровые работы позволят избежать неуплаты налогов, в случае если фактическое землепользование больше, чем по документам государственного кадастрового учета. А в случае пользования земельным участком меньшей площадью - освободит собственников, землевладельцев и землепользователей от лишних затрат при оплате налога за земельный участок.

Проведение комплексных кадастровых работ может способствовать регулированию системы налогообложения и увеличению денежной массы в обороте, что в конечном итоге приведет к росту экономического и социального развития городского округа Вичуга.

В целях обеспечения полноты сведений государственного кадастра недвижимости (Единого государственного реестра недвижимости), повышения уровня юридической защиты прав законных интересов правообладателей земельных участков, планируется проведение комплексных кадастровых работ, в результате которых в государственный кадастр недвижимости (Единый государственный реестр недвижимости) будут внесены точные сведения о местоположении границ земельных участков, местоположении границ зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках.

3. Цели и ожидаемые  результаты реализации Программы

Целью Программы является повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными участками городского округа Вичуга.

Реализация муниципальной программы в 2023 - 2025 гг. предполагает решение следующих задач:

-  вовлечение в оборот земельных участков под жилищное и иное строительство;

-  осуществление муниципального земельного контроля.

Сведения о  целевых индикаторах (показателях) Программы

Таблица 1

| Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год (оценка) | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Доля от количества вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное и иное строительство на территории городского округа Вичуга, включенных в Перечень кадастровых кварталов и планируемых к проведению кадастровых работ в определенный период | % | 0,0 | 0,0 | 0,15 | 0,17 | 0,13 |
| Доля объектов недвижимости в кадастровых кварталах, включенных в Перечень и вовлеченных в оборот в установленный период, от общего количества учтенных объектов недвижимости | % | 0,0 | 0,0 | 0,40 | 0,42 | 0,31 |
| Количество внесенных в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах земельных участков городского округа Вичуга | ед. | 0 | 0 | 22 | 24 | 18 |
| Количество внесенных в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объектах недвижимости городского округа Вичуга | ед. | 0,0 | 0,0 | 38 | 40 | 29 |

- 4. Ресурсное обеспечение программы

- Таблица 1

Ресурсное обеспечение программы, руб.

| Наименование программы/ источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Сроки реализации (годы) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа Вичуга», всего | Комитет по управлению имуществом городского округа Вичуга | 2023 - 2025 | 892000,00 | 316000,00 | 332000,00 | 244000,00 |
| Источник ресурсного обеспечения: - бюджет городского округа Вичуга |  |  | 44600,00 | 15800,00 | 16600,00 | 12200,00 |
| - областной бюджет |  |  | 847400,00 | 300200,00 | 315400,00 | 231800,00 |

- Приложение

к муниципальной программе

«Проведение комплексных кадастровых работ

на территории городского округа Вичуга»

Подпрограмма

«Проведение комплексных кадастровых работ

на территории городского округа Вичуга»

- 1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа Вичуга |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2023 - 2025 гг. |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Проведение комплексных кадастровых работ |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по управлению имуществом городского округа Вичуга |
| Исполнители основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы | Комитет по управлению имуществом городского округа Вичуга |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными участками городского округа Вичуга |
| Задачи подпрограммы | 1. Вовлечение в оборот земельных участков под жилищное и иное строительство. 2. Осуществление муниципального земельного контроля |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем ресурсного обеспечения - 892000,00 руб., в том числе: 2023 год - 316000,00 руб., 2024 год - 332000,00 руб., 2025 год - 244000,00 руб. в том числе: - бюджет городского округа Вичуга всего - 44600 руб., в том числе: 2023 год - 15800,00 руб., 2024 год - 16600,00 руб., 2025 год - 12200,00 руб., - средства областного бюджета - 847400,00 руб., в том числе: 2023 год - 300200,00 руб., 2024 год - 315400,00 руб., 2025 год - 231800,00 руб. Общий объем ресурсного обеспечения на основные мероприятия - 892000,00 руб., в том числе: 2023 год - 316000,00 руб., 2024 год - 332000,00 руб., 2025 год - 244000,00 руб. в том числе: - бюджет городского округа Вичуга всего - 44600 руб., в том числе: 2023 год - 15800,00 руб., 2024 год - 16600,00 руб., 2025 год - 12200,00 руб. - средства областного бюджета всего - 847400,00 руб., в том числе: 2023 год - 300200,00 руб., 2024 год - 315400,00 руб., 2025 год - 231800,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение доли вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное и иное строительство. 2. Увеличение количества внесенных в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах земельных участков городского округа Вичуга до 64 единиц. 3. Увеличение количества внесенных в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объектах недвижимости о фактической площади, расположенных на территории городского округа Вичуга, до 107 единиц |

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - проведение комплексных кадастровых работ.

В рамках данного мероприятия предусматривается:

- организация и проведение работ по выявлению неиспользуемых, нерационально используемых или используемых не по целевому назначению земельных участков;

- организация и проведение работ по выявлению фактов самовольного занятия земельных участков, самовольного возведения объектов недвижимости, а также нестационарных объектов, в случаях, когда требуется разрешительная документация в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- выявление и вовлечение в оборот неиспользуемых ранее земельных участков.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходимо выполнить следующие мероприятия для проведения комплексных кадастровых работ, в рамках которых предусмотрено:

1. Получение актуальной информации об объектах недвижимости на территории городского округа Вичуга от соответствующих организаций.

2. Разрешение существующих земельных споров.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Цель подпрограммы - повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными участками городского округа Вичуга.

Реализация муниципальной программы в 2023 - 2025 гг. предполагает решение следующих задач:

- повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными участками городского округа Вичуга;

- обеспечение рационального использования земельных участков, расположенных на территории городского округа Вичуга;

-  обеспечение проведения землеустроительных работ по описанию местоположения границ земельных участков городского округа Вичуга;

-  внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах земельных участков городского округа Вичуга;

- обеспечение проведения работ по техническому учету объектов недвижимости, расположенных на территории городского округа Вичуга;

- внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объектах недвижимости городского округа Вичуга фактической площадью.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы

Таблица 1

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 (оценка) | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие "Проведение кадастровых работ земельных участков" (изготовление проектов межевых планов земельных участков и технических планов на объекты недвижимости)" |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие "Вовлечение в оборот земельных участков под жилищное и иное строительство на территории городского округа Вичуга, включенных в Перечень кадастровых кварталов планируемых к проведению кадастровых работ в определенный период" |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Доля от количества вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное и иное строительство на территории городского округа Вичуга, включенных в Перечень кадастровых кварталов и планируемых к проведению кадастровых работ в определенный период | % | 0,0 | 0,0 | 0,15 | 0,17 | 0,13 |
| 1.2.2. | Мероприятие "Вовлечение в оборот объектов недвижимости в кадастровых кварталах, включенных в Перечень" |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | Доля объектов недвижимости в кадастровых кварталах, включенных в Перечень и вовлеченных в оборот в установленный период, от общего количества учтенных объектов недвижимости | % | 0,0 | 0,0 | 0,40 | 0,42 | 0,31 |
| 1.3.1. | Мероприятие "Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах земельных участков городского округа Вичуга" |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Количество внесенных в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах земельных участков городского округа Вичуга | ед. | 0 | 0 | 22 | 24 | 18 |
| 1.4.1. | Мероприятие "Внесение в Единый государственный реестр недвижимости об объектах недвижимости городского округа Вичуга " |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | Количество внесенных в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объектах недвижимости городского округа Вичуга | ед. | 0,0 | 0,0 | 38 | 40 | 29 |

- 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

- Таблица 1

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

| п/п | Наименование основного мероприятия/источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Сроки реализации (годы) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа Вичуга», всего |  |  |  | 892000,00 | 316000,00 | 332000,00 | 244000,00 |
| Источник ресурсного обеспечения: - бюджет городского округа Вичуга |  |  |  | 44600,00 | 15800,00 | 16600,00 | 12200,00 |
| - областной бюджет |  |  |  | 847400,00 | 300200,00 | 315400,00 | 231800,00 |
| 1 | Основное мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ» | Комитет по управлению имуществом городского округа Вичуга | 2023 - 2025 | 892000,00 | 316000,00 | 332000,00 | 244000,00 |
| 1.1 | Мероприятие «Проведение кадастровых работ земельных участков (изготовление карты-плана территории)» | Комитет по управлению имуществом городского округа Вичуга | 2023 - 2025 | 892000,00 | 316000,00 | 332000,00 | 244000,00 |
| 1.2 | Мероприятие "Проведение муниципального земельного контроля" | Отдел муниципального контроля администрации городского округа Вичуга | 2023 - 2025 | Без финансирования |  |  |  |

<*> Информация по объемам финансирования мероприятий подпрограммы носит прогнозный характер.

Объем средств областного бюджета будет уточнен после доведения лимитов бюджетных обязательств из вышестоящего бюджета.