# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА

22 июля 2022 г.                                                                                                       № 641

О мерах по реализации части 65.1 статьи 112

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

# В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением Правительства Ивановской области от 18.05.2022 N 246-п "О мерах по реализации части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", принимая во внимание постановление администрации городского округа Вичуга от 09.06.2022 г. № 493 «О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд городского округа Вичуга, в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта», руководствуясь Уставом городского округа Вичуга, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок изменения существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Вичуга, заключенных до 1 января 2023 года, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Создать Рабочую группу по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов (далее - Рабочая группа) и утвердить ее состав согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Действие настоящего постановления не распространяется на контракты, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, которые заключены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Вичуга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в Вестнике органов местного самоуправления городского округа Вичуга.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и архитектуре Свешникова В.Н.

Глава городского округа Вичуга                                                                           П.Н. Плохов

- Приложение 1

к постановлению администрации

городского округа Вичуга

от 22.07.2022 N 641

Порядок

изменения существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Вичуга, заключенных до 1 января 2023 года, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения

1. Настоящий Порядок изменения существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных до 1 января 2023 года для обеспечения муниципальных нужд, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения (далее - Порядок), разработан в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) в целях обоснования и применения на территории городского округа Вичуга единых правил изменения существенных условий муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Законом N 44-ФЗ до 1 января 2023 года муниципальными заказчиками городского округа Вичуга, бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями (далее - заказчики).

Установить, что изменение существенных условий контрактов, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Закона N 44-ФЗ.

2. Главный распорядитель бюджетных средств городского округа Вичуга (далее - ГРБС) на основании письменного предложения, поступившего от поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее - поставщик), в случае если ГРБС является стороной контракта, либо письменного предложения, полученного от поставщика подведомственным заказчиком, являющимся стороной контракта, и направленного в адрес ГРБС, об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также с указанием условий контракта, подлежащих изменению, анализирует поступившее обращение. При наличии достаточных оснований ГРБС вправе инициировать рассмотрение вопроса о необходимости изменения существенных условий контракта, направив соответствующее обращение о необходимости изменения существенных условий контракта (далее - обращение) в адрес председателя Рабочей группы.

3. Обращение подписывается руководителем ГРБС и согласовывается с заместителем главы администрации городского округа Вичуга, курирующим ГРБС (при наличии).

К обращению прилагаются следующая информация и документы:

1) информация о реквизитах контракта (номер реестровой записи контракта, идентификационный код закупки, наименование заказчика, номер контракта, предмет контракта или наименование объекта закупки);

2) письменное предложение поставщика об изменении существенных условий контракта (в том числе условия по изменению цены контракта, порядка и условий оплаты, сроков исполнения обязательств), содержащее сведения о наличии причинно-следственной связи между предлагаемыми изменениями и возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, и с указанием условий контракта, подлежащих изменению;

3) обоснование наличия независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями контракта, с приложением подтверждающих документов;

4) проект дополнительного соглашения контракта;

5) финансово-экономическое обоснование необходимости изменения существенных условий контракта, в том числе обоснование изменения цены контракта, подготовленное в соответствии со статьей 22 Закона N 44-ФЗ, если изменение существенных условий контракта влечет изменение цены контракта.

4. Рабочая группа в рамках установленной компетенции рассматривает обращение в течение пяти рабочих дней со дня его поступления.

В случае представления неполного пакета документов Рабочая группа вправе запрашивать дополнительную информацию и документы, которые должны быть представлены в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. В указанном случае срок рассмотрения обращения увеличивается на два рабочих дня.

5. Заседание Рабочей группы проводится по мере необходимости.

Основной организационной формой деятельности Рабочей группы является заседание. Заседание может быть проведено в дистанционном формате, в том числе в режиме видео - и (или) интернет-конференции.

Правомочным считается заседание, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа членов Рабочей группы.

Рассмотрение вопросов и принятие решения по ним может быть осуществлено без проведения заседания Рабочей группы путем заочного рассмотрения документов, в том числе путем направления предложений, согласования и голосования в электронном виде с использованием системы электронного документооборота.

Способ проводимого заседания Рабочей группы определяется председателем Рабочей группы или заместителем председателя Рабочей группы, в случае осуществления им полномочий председателя Рабочей группы.

В отсутствие председателя Рабочей группы на заседании Рабочей группы председательствует заместитель председателя Рабочей группы.

В период временного отсутствия члена Рабочей группы (командировка, отпуск, болезнь) в заседании Рабочей группы принимает участие лицо, на которое возложено исполнение его обязанностей.

6. По результатам рассмотрения обращения Рабочей группой принимается одно из следующих решений:

1) о согласовании изменения существенных условий контракта;

2) об отказе в согласовании изменения существенных условий контракта.

Решения Рабочей группы принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Рабочей группы, присутствующих на заседании Рабочей группы, и оформляются протоколом заседания Рабочей группы. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Рабочей группы.

Решение принимается Рабочей группой отдельно в отношении каждого условия, предлагаемого к изменению.

Решение Рабочей группы оформляется протоколом в течение двух рабочих дней со дня заседания Рабочей группы, который подписывается всеми членами рабочей группы, присутствовавшими на заседании Рабочей группы.

7. Копия протокола заседания Рабочей группы направляется в адрес ГРБС в срок не позднее двух рабочих дней с даты его подписания.

8. В случае получения копии протокола заседания Рабочей группы, содержащей решение о согласовании изменения существенных условий контракта, ГРБС в срок не позднее двух рабочих дней с даты его получения осуществляет подготовку проекта постановления администрации городского округа Вичуга.

9. В течение двух рабочих дней со дня изготовления, указанное в п.8 настоящего Порядка постановление, ГРБС направляет лицу, подавшему письменное предложение об изменении существенных условий контракта.

10. Дополнительное соглашение об изменении существенных условий контракта должно содержать ссылку на постановление администрации городского округа Вичуга о согласовании изменения существенных условий контракта.

11. В случае получения копии протокола заседания Рабочей группы, содержащей решение об отказе в согласовании изменения существенных условий контракта, ГРБС направляет указанное решение лицу, подавшему письменное предложение об изменении существенных условий контракта,  в день его получения.

- Приложение 2

к постановлению администрации

городского округа Вичуга

от 22.07.2022 N 641

Состав

рабочей группы по рассмотрению обращений

по изменению существенных условий контрактов

Домашников Дмитрий Николаевич - первый заместитель главы администрации городского округа Вичуга, председатель Рабочей группы;

Свешников Виталий Николаевич - заместитель главы администрации по строительству и архитектуре,  заместитель председателя Рабочей группы;

Барашкова Анна Евгеньевна - ведущий специалист администрации городского округа Вичуга, секретарь Рабочей группы;

Члены Рабочей группы:

Виноградова Ирина Александровна – заместитель главы администрации городского округа Вичуга по социальным вопросам;

Мочных Владимир Викторович – заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, председатель комитета по управлению имуществом городского округа Вичуга;

Каменкова Ирина Борисовна – начальник финансового отдела администрации городского округа Вичуга;

Башарина Ольга Владимировна – главный специалист – бухгалтер организационного отдела администрации городского округа Вичуга;

Макарова Анна Михайловна – ведущий специалист – юрист юридического отдела администрации городского округа Вичуга.