# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА

28 декабря 2024 г.                                                                                                № 1177

О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Вичуга от 25.10.2017 г.  № 982

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Вичуга,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  постановление администрации городского округа Вичуга от 25.10.2017 г. №982 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Вичуга «Благоустройство городского округа Вичуга» изменения, изложив приложение к вышеуказанному  постановлению  в    новой  редакции согласно приложению  к  настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025.

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике органов местного самоуправления городского округа Вичуга и разместить на официальном сайте администрации городского округа Вичуга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству  Мочных В.В.

Глава  городского округа Вичуга		                                                П.Н. Плохов

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Вичуга от 28.12.2024 г. № 1177

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Вичуга  от 25.10.2017 г. № 982

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА»

1. Паспорт муниципальной Программы.

| 1. | Наименование программы | "Благоустройство городского округа Вичуга" |
| --- | --- | --- |
| 2. | Срок реализации программы | 2025 - 2027 годы |
| 3. | Перечень подпрограмм | 1. "Наружное освещение" 2. "Озеленение территорий общего пользования" 3. "Благоустройство территорий общего пользования" |
| 4. | Администратор программы | Отдел жилищно – коммунального хозяйства |
| 5. | Исполнитель Программы | Администрация городского округа Вичуга |
| 6. | Цель (цели) Программы | 1. Обеспечение условий комфортного проживания населения городского округа Вичуга. 2. Решение проблем благоустройства городского округа Вичуга. 3. Обеспечение экологической безопасности населения и улучшение внешнего вида территории городского округа Вичуга |
| 7. | Целевые индикаторы (показатели) Программы | 1. Количество эксплуатируемых светильников сетей уличного освещения 2. Протяженность эксплуатируемых сетей уличного освещения 3. Количество высаженной цветочной рассады, саженцев деревьев и кустарников 4. Содержание благоустройства мест массового отдыха населения 5. Благоустройство и содержание городских кладбищ 6. Количество отловленных животных без владельцев |
| 8. | Объемы ресурсного обеспечения Программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, всего – 36 720 826,00 руб.: 2025 год – 17 316 826,00 руб.; 2026 год – 10 332 000,00 руб.; 2027 год – 9 072 000,00 руб. - областной бюджет: 2025 год – 566 826,00 руб.; 2026 год – 324 000,00 руб.; 2027 год – 324 000,00 руб. - бюджет городского округа Вичуга: 2025 год – 16 750 000,00 руб.; 2026 год – 10 008 000,00 руб.; 2027 год – 8 748 000,00 руб. |
| 9. | Ожидаемые результаты реализации Программы | - обеспечение функционирования сетей уличного освещения; - содержание протяженности сетей наружного освещения; - обеспечение экологической безопасности населения городского округа Вичуга; - повышение уровня благоустройства территории городского округа Вичуга. |

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

2.1. Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации Программы.

Городское хозяйство является одной из сложнейших сфер в деятельности муниципального образования, которая включает круг вопросов в области организации содержания инженерной инфраструктуры, благоустройства, уличного освещения и содержания прочих объектов благоустройства.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения относится организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, размещение и содержание малых архитектурных форм).

Повышение уровня и качества жизни населения городского округа Вичуга является приоритетной социально-экономической задачей развития городского округа Вичуга, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории городского округа Вичуга - важная социальная задача.

В целях улучшения эстетического облика и поддержания нормальных условий для проживания граждан города необходимо своевременное выполнение работ по ремонту сетей наружного освещения.

Необходимость  ускорения развития и совершенствования освещения городского округа Вичуга вызвана значительным ростом количества автомашин, повышением интенсивности движения по дорогам городского округа Вичуга, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы на территории городского округа Вичуга.

На территории городского округа Вичуга в ночное время освещено более 346 улиц и объектов, количество осветительных элементов ориентировочно 2770  штуки. Протяженность освещенных улиц в настоящее время составляет  192,07 км.

Зелёные территории являются объектом внешнего благоустройства и требуют постоянного содержания в чистоте и порядке.

Для улучшения и поддержания состояния зелёных насаждений в условиях городской среды, устранения аварийной ситуации, придания зелёным насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по текущему содержанию зелёных насаждений на территории городского округа Вичуга. Особое внимание следует уделять восстановлению зелёного фонда путём планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

Отлов и содержание животных без владельцев. Большинство животных без владельцев являются переносчиками заболеваний, общих для человека и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию животных без владельцев относятся к санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней животных.

2.2. Описание и оценка основных результатов деятельности администрации городского округа Вичуга и её отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений в сфере реализации Программы, достигнутых к началу реализации Программы.

Благоустройство территорий подразумевает под собой комплекс мероприятий по обеспечению требований к техническому состоянию объектов благоустройства, уровню экологии, санитарному и эстетическому облику городского округа Вичуга.

Содержание, ремонт имеющихся объектов благоустройства в сложившихся условиях является одной из ключевых задач органов местного самоуправления.

Организация благоустройства и озеленения территории городского округа Вичуга подразумевает мероприятия по приобретению цветочной рассады и саженцев деревьев и кустарников, посадке и уходу за цветами, обкоске газонов, обрезке и спилу деревьев.

Также проводятся мероприятия по ремонту и восстановлению сетей уличного освещения.

К началу реализации Программы достигнуто:

- обеспечение качества работы уличного освещения на текущих уровнях;

- сохранение текущего уровня качества и объемов содержания улиц, тротуаров и площадей, территорий общего пользования;

- ежегодное содержание, уход за зелеными насаждениями на территориях общего пользования.

2.3. Анализ проблематики, стоящей перед администрацией городского округа Вичуга и её отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями в сфере реализации Программы

Со значительным ростом количества автомашин в городском округе Вичуга, а также повышением интенсивности движения по дорогам, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы на территории города становится все более сложной проблема охраны окружающей среды, создания нормальных условий для жизнедеятельности человека.

Особо важным остается вопрос обустройства наружного освещения на улицах частного сектора.

Неухоженные парки и скверы, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения городского округа Вичуга.

Значительная часть зеленых насаждений городского округа Вичуга  достигла состояния естественного старения и требует особого ухода либо замены новыми насаждениями.

Основной причиной данной проблемы является отсутствие единого реестра зеленых насаждений города, позволяющего осуществлять контроль за количественными и качественными характеристиками зеленых насаждений. Проведение инвентаризации зеленых насаждений и определение точных границ земельных участков с зелеными насаждениями позволит повысить эффективность управления и планирования работ по озеленению территорий в городском округе Вичуга, доведение уровня обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования до 10 кв. м на человека.

Большинство объектов благоустройства городского округа Вичуга (зоны отдыха, инженерные коммуникации, объекты дорожной инфраструктуры) нуждаются в текущем ремонте.

3. Целевые показатели реализации программы

- 3.1. Указание цели (целей) Программы

Целью реализации муниципальной Программы является комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение экологической безопасности населения и улучшение внешнего вида территории городского округа Вичуга.

Для достижения указанной цели будут решаться задачи:

1. Организация уличного освещения.

2. Восстановление и ремонт сетей уличного освещения.

3. Озеленение территорий общего пользования.

4. Благоустройство территорий общего пользования.

Таблица 1. Указание целевых индикаторов (показателей) реализации Программы, их отчётных и плановых значений

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество эксплуатируемых светильников сетей уличного освещения | шт. (свет.) | 2733 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| 2 | Протяженность эксплуатируемых сетей уличного освещения | км | 191,01 | 192,07 | 192,07 | 192,07 | 192,07 |
| 3 | Количество высаженной цветочной рассады, саженцев деревьев и кустарников | тыс. ед. | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| 4 | Содержание благоустройства мест массового отдыха населения | тыс. кв. м | 10,2 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 |
| 5 | Благоустройство и содержание городских кладбищ | кв.м | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 |
| 6 | Количество отловленных животных без владельцев | ед. | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 7 | Количество отремонтированных шахтных питьевых колодцев | ед. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Содержание общественных территорий | кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 3.2. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация единой комплексной Программы позволит обеспечить надлежащее содержание общегородских территорий, объектов благоустройства и озеленения, сетей уличного освещения города.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы:

- обеспечение функционирования сетей уличного освещения;

- содержание протяженности сетей наружного освещения;

- обеспечение экологической безопасности населения городского округа Вичуга;

- повышение уровня благоустройства территории городского округа Вичуга.

- 3.3. Обоснование выделения подпрограмм

Муниципальная программа реализуется посредством 3 подпрограмм. Подпрограммы предполагают выполнение работ в сфере благоустройства, а также выполнение иных установленных законодательством обязательств и функций органов исполнительной власти в сфере благоустройства, объединяя в себе мероприятия единовременного характера, направленные на изменение сложившейся ситуации в сфере благоустройства.

1) подпрограмма "Наружное освещение";

2) подпрограмма "Озеленение территорий общего пользования";

3) подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования ".

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

- Таблица 2. Указание объёмов бюджетных ассигнований и внебюджетного финансирования (при наличии) на реализацию Программы в целом и её отдельных подпрограмм, в разбивке по годам реализации Программы и источникам финансирования

| N п/п | Наименование программы, подпрограммы/источник ресурсного обеспечения | Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятия (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Программа, всего | 17 316 826,00 | 10 332 000,00 | 9 072 000,00 |
|  | бюджетные ассигнования |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 566 826,00 | 324 000,00 | 324 000,00 |
|  | - бюджет городского округа Вичуга | 16 750 000,00 | 10 008 000,00 | 8 748 000,00 |
| 1. | Подпрограмма "Наружное освещение" | 13 000 000,00 | 7 500 000,00 | 6 500 000,00 |
|  | бюджетные ассигнования |  |  |  |
|  | - областной бюджет | - | - | - |
|  | - бюджет городского округа Вичуга | 13 000 000,00 | 7 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| 2. | Подпрограмма "Озеленение территорий общего пользования" | 2 000 000,00 | 1 758 000,00 | 1 498 000,00 |
|  | бюджетные ассигнования |  |  |  |
|  | - областной бюджет | - | - | - |
|  | - бюджет городского округа Вичуга | 2 000 000,00 | 1 758 000,00 | 1 498 000,00 |
| 3. | Подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования " | 2 316 826,00 | 1 074 000,00 | 1 074 000,00 |
|  | бюджетные ассигнования |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 566 826,00 | 324 000,00 | 324 000,00 |
|  | - бюджет городского округа Вичуга | 1 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |

Приложение 1

к муниципальной программе

городского округа Вичуга

"Благоустройство городского округа Вичуга"

Приложение  1

к муниципальной программе городского округа Вичуга

«Экономическое развитие и инновационная экономика

городского округа Вичуга»

Подпрограмма «Наружное освещение»

1. Паспорт подпрограммы

| 1. | Наименование подпрограммы | Наружное освещение |
| --- | --- | --- |
| 2. | Срок реализации подпрограммы | 2025-2027 годы |
| 3. | Исполнитель подпрограммы | Администрация городского округа Вичуга |
| 4. | Задачи подпрограммы | Организация бесперебойного функционирования, развитие сетей уличного освещения городского округа Вичуга. |
| 5. | Объемы ресурсного обеспечения: | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, всего – 27 000 000,00 руб., в том числе: 2025 год – 13 000 000,00 руб. 2026 год – 7 500 000, 00 руб. 2027 год – 6 500 000,00 руб. - бюджет городского округа Вичуга: 2025 год – 13 000 000,00 руб. 2026 год – 7 500 000,00 руб. 2027 год – 6 500 000,00 руб. |
| 6. | Ожидаемые результаты реализации программы | - обслуживать и содержать в технически исправном состоянии сети уличного освещения; - снизить уровень износа сетей уличного освещения; - модернизировать сети уличного освещения; - обеспечить отсутствие задолженности за электроэнергию, потреблённую сетями уличного освещения; - увеличить протяжённость сетей уличного освещения. |

2. Характеристика  подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

-  Организация наружного освещения городского округа Вичуга.

Данное мероприятие включает выполнение следующих видов работ: регистрация и нормированный отпуск объемов электроэнергии, необходимой для освещения улиц городского округа Вичуга, своевременная оплата за электроэнергию, потреблённую сетями уличного освещения.

- Ремонт и текущее содержание объектов уличного освещения.

Данное мероприятие включает выполнение следующих видов работ: текущее содержание объектов уличного освещения, контроль исправности объектов уличного освещения, восстановление объектов уличного освещения, проведение текущего и капитального ремонта  объектов уличного освещения, модернизация объектов уличного освещения, а также исполнение решений Вичугского городского суда по устройству стационарного электрического освещения на улицах: Ульяновская.

Срок исполнения мероприятий: 2025-2027  годы.

3. Целевые показатели реализации подпрограммы

Таблица 1. Указание целевых индикаторов (показателей) подпрограммы, их отчётных и плановых значений

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество эксплуатируемых светильников сетей уличного освещения | Ед. | 2733 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| 2 | Протяженность эксплуатируемых сетей уличного освещения | км | 191,01 | 192,07 | 192,07 | 192,07 | 192,07 |

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы (руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия / источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Подпрограмма всего: |  |  | 13 000 000,00 | 7 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | 13 000 000,00 | 7 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| - областной бюджет |  |  | - | - | - |
| 1. | Основное мероприятие «Наружное освещение» | Администрация городского округа Вичуга в лице отдела жилищно – коммунального хозяйства | 13 000 000,00 | 7 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | 13 000 000,00 | 7 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| - областной бюджет |  |  | - | - | - |
| 1.1 | Направление расходов «Организация наружного освещения» | Администрация городского округа Вичуга в лице отдела жилищно – коммунального хозяйства | 11 500 000,00 | 6 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | 11 500 000,00 | 6 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| - областной бюджет |  |  | - | - | - |
| 1.2 | Направление расходов «Ремонт и текущее содержание объектов уличного освещения» | Администрация городского округа Вичуга в лице отдела жилищно – коммунального хозяйства | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| - областной бюджет |  |  | - | - | - |

Приложение 2

к муниципальной программе городского округа Вичуга

"Благоустройство городского округа Вичуга"

Подпрограмма "Озеленение территорий общего пользования"

1. Паспорт подпрограммы

| 1. | Наименование подпрограммы | Озеленение территорий общего пользования |
| --- | --- | --- |
| 2. | Срок реализации | 2025 - 2027 годы |
| 3. | Исполнитель мероприятий | Администрация городского округа Вичуга |
| 4. | Задачи подпрограммы | Повышение качества жизни населения, улучшение внешнего вида территории городского округа Вичуга |
| 5. | Объемы ресурсного обеспечения | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, всего – 5 953 440,00 руб., в том числе: 2025 год – 2 000 000,00 руб.; 2026 год – 1 758 000,00 руб.; 2027 год – 1 498 000,00 руб. - бюджет городского округа Вичуга: 2025 год – 2 000 000,00 руб.; 2026 год – 1 758 000,00 руб.; 2027 год – 1 498 000,00 руб. |
| 6. | Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение уровня благоустройства территории городского округа Вичуга. - улучшение внешнего вида территории городского округа Вичуга. |

2. Характеристика подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующего мероприятия "Обустройство и содержание объектов озеленения".

Выполнение мероприятия заключается в благоустройстве газонов, цветников, зеленых насаждений.

В рамках данного мероприятия осуществляются расходы на приобретение цветочной рассады для устройства городских цветников. Потребность в количестве цветочной рассады определяется исходя из площади организованных цветников на территории города (в настоящее время составляет ≈ 1800 кв.м.) и нормы высадки цветочной рассады (зависит от вида растений, в среднем 16 шт./кв. м). Также производятся работы по санитарной обрезке и побелке стволов древесно-кустарниковой растительности; выкашиванию газонных территорий и ручной уборке опавшей листвы мест массового отдыха населения.

Срок исполнения мероприятия: 2025 - 2027 годы.

3. Целевые показатели реализации подпрограммы

Таблица 1. Указание целевых индикаторов (показателей) подпрограммы, их отчётных и плановых значений

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество высаженной цветочной рассады | тыс. ед. | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| 2 | Содержание благоустройства мест массового отдыха населения | тыс. кв. м | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 |

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

| N п/п | Наименование мероприятия / источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятия (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Подпрограмма всего: |  |  | 2 000 000,00 | 1 758 000,00 | 1 498 000,00 |
| бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  | - | - | - - |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | 2 000 000,00 | 1 758 000,00 | 1 498 000,00 |
| 1. | Основное мероприятие «Обустройство и содержание объектов озеленения» | Администрация городского округа Вичуга в лице отдела жилищно – коммунального хозяйства | 2 000 000,00 | 1 758 000,00 | 1 498 000,00 |
| бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  | - | - | - |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | 2 000 000,00 | 1 758 000,00 | 1 498 000,00 |
| 1.1 | Направление расходов «Обустройство и содержание объектов озеленения» | Администрация городского округа Вичуга в лице отдела жилищно – коммунального хозяйства | 2 000 000,00 | 1 758 000,00 | 1 498 000,00 |
| бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  | - | - | - - |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | 2 000 000,00 | 1 758 000,00 | 1 498 000,00 |

Приложение 3

к муниципальной программе городского округа Вичуга

"Благоустройство городского округа Вичуга"

Подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования "

1. Паспорт подпрограммы

| 1. | Наименование подпрограммы | Благоустройство территорий общего пользования |
| --- | --- | --- |
| 2. | Срок реализации подпрограммы | 2025 – 2027 годы |
| 3. | Исполнители подпрограммы | Администрация городского округа Вичуга, |
| 4. | Задачи подпрограммы | Организация благоустройства территории общего пользования, повышение уровня экологии, поддержание санитарного и эстетического облика городского округа Вичуга |
| 5. | Объемы ресурсного обеспечения | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, всего - 4 464 826,00 руб.: 2025 год – 2 316 826,00 руб.; 2026 год – 1 074 000,00 руб.; 2027 год – 1 074 000,00 руб.; - областной бюджет: 2025 год – 566 826,00 руб.; 2026 год – 324 000,00 руб.; 2027 год – 324 000,00 руб. - бюджет городского округа Вичуга: 2025 год – 1 750 000,00 руб.; 2026 год – 750 000,00 руб.; 2027 год – 750 000,00 руб.; |
| 6. | Ожидаемые результаты реализации программы | - обеспечение экологической безопасности населения городского округа Вичуга - улучшение внешнего вида территории городского округа Вичуга - создание безопасных условий организации досуга подрастающего поколения. |

2. Характеристика подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1) Благоустройство территорий общего пользования.

Данное мероприятие включает следующие работы: ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования; газоснабжение мемориальных сооружений с "Вечным огнем" и подготовка к праздничным мероприятиям городского округа Вичуга, ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, обеспечение экологической безопасности населения: ликвидация несанкционированных свалок, выпиловка деревьев.

2) Предоставление субсидий организациям на возмещение затрат, связанных с содержанием городских кладбищ.

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить круглогодичное содержание территорий общего пользования городских кладбищ.

3) Выполнение наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Вичуга.

4) Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Мероприятие предполагает исполнение переданного городскому округу Вичуга полномочия Ивановской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с Законом Ивановской области от 16.04.2013 N 21-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в области обращения с животными".

5) Срок исполнения мероприятия: 2025 - 2027 годы.

3.  Целевые показатели реализации подпрограммы

Таблица 1. Указание целевых индикаторов (показателей) подпрограммы, их отчётных и плановых значений

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство и содержание городских кладбищ | кв. м | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 |
| 2. | Количество отловленных животных без владельцев | ед. | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 3 | Выполнение наказов избирателей (установка детских площадок) | Ед. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество отремонтированных шахтных питьевых колодцев | ед. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятия (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Подпрограмма всего: |  |  | 2 316 826,00 | 1 074 000,00 | 1 074 000,00 |
| бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  | 566 826,00 | 324 000,00 | 324 000,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | 1 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000, |
| 1 | Основное мероприятие «Благоустройство территорий общего пользования» | Администрация городского округа Вичуга в лице отдела жилищно – коммунального хозяйства | 2 269 457,58 | 1 074 000,00 | 1 074 000,00 |
| бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  | - | - | - |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | 2 269 457,58 | 1 074 000,00 | 1 074 000,00 |

| 1.1 | Направление расходов «Благоустройство территорий общего пользования» | Администрация городского округа Вичуга в лице отдела жилищно – коммунального хозяйства | 1 497 631,58 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  | - | - | - |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | 1 497 631,58 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.2 | Направление расходов «Расходы на благоустройство городских кладбищ» | Администрация городского округа Вичуга в лице отдела жилищно – коммунального хозяйства | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  | - | - | - |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 1.3 | Направление расходов «Осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | Администрация городского округа Вичуга в лице отдела жилищно – коммунального хозяйства | 521 826,00 | 324 000,00 | 324 000,00 |
| бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет: |  |  | 521 826,00 | 324 000,00 | 324 000,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие «Региональный проект «Благоустройство сельских территорий»» | Администрация городского округа Вичуга в лице отдела жилищно – коммунального хозяйства | 47 368,42 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет: |  |  | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | 2 368,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Направление расходов «Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского |  | 47 368,42 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет: |  |  | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет городского округа Вичуга |  |  | 2 368,42 | 0,00 | 0,00 |